附件

- 分阶段办理施工许可证申请材料清单

- 一、房屋建筑工程

- （一）“±0.000以下”（含基坑支护和土方开挖、地下室和基础工程）阶段

- 1. 建筑工程施工许可申请表；

- 2. 建设工程规划许可证（属于应当办理建设工程规划许可证范围内的项目）；或建设工程规划审查意见；

- 3. 中标通知书或施工合同协议书部分；

- 4. 施工图设计文件审查合格书（属于施工图审查范围内的项目）；或取得施工图技术审查意见；

- 5. 建设单位承诺书。

- （二）“±0.000以上”阶段

- 1. 建筑工程施工许可申请表；

- 2. 建设工程规划许可证（属于应当办理建设工程规划许可证范围内的项目）；

- 3. 中标通知书或施工合同协议书部分；

- 4. 施工图设计文件审查合格书（属于施工图审查范围内的项目）；

- 5. 建设单位承诺书。

- 二、市政工程

- 1. 建筑工程施工许可申请表；

- 2. 建设工程规划许可证（属于应当办理建设工程规划许可证范围内的项目）；

- 3. 中标通知书或施工合同协议书部分；

- 4. 施工图设计文件审查合格书（属于施工图审查范围内的项目）；

- 5. 建设单位承诺书。

注：1、经征求质安总站意见，按照《重庆市城市桥梁工程施工质量验收规范》DBJ50/T-086-2016桥梁工程可分为地基与基础、下部结构、上部结构、桥面系和附属工程，之所以建议划分为两阶段办理施工许可一是借鉴成熟的办理经验，比如红岩村大桥、黄桷坪大桥分地基基础和主体结构及桥面附属工程办理；二是建议基础工程和主体结构工程分开办理的基础上，又不至于将一座桥梁（单位工程）划断成很多的施工许可，增加管理负担。

- “道路、隧道、管线、管廊等线性工程分阶段办理。可按标段分阶段分别申请办理施工许可证。”修改为“可按里程桩号或管线桩号分阶段分别申请办理施工许可证。在道路工程中，里程桩号用来标记和定位。它用于表示路线中线位置沿路线（曲线）中线至路线起点(K0+000m处)的水平距离，也称为路线中桩桩号。管线桩号是指室外管线工程中用于标记管线位置、方向和长度的标识符号。它通常由数字和字母组成，用于标识管线的起点、终点、拐点、分支点等位置。通过里程桩号或管线桩号，可以更加准确地确定路桥隧或管线的位置和方向，可以按线性准确划分标段办理施工许可。

3、经征求设计处意见，若图审上下部分分开图审，影响上部审核结果的判断，建议保留原表述，“需要进行施工图审查的，建设单位应委托同一家施工图审查机构进行审查。”。