附件

2021年传统村落保护发展项目建设计划

| 序号 | 村落名称 | 单位工程及工程量 | 计划补助资金（万元） | 建设周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万州区燕山乡泉水村 | 民居改造保护（1院落）：改造保护安居型传统民居16户，建筑面积约2800平方米，整治风貌不协调民居5户，建筑立面面积约2500平方米，拆除整治院落内危房约2500平方米。 | 1180 | 2021-2022 |
| 2 | 民居改造保护（2院落）：改造保护乐居型传统民居12户，建筑面积约2200平方米，改造保护宜居型传统民居2户，建筑面积约600平方米。 |
| 3 | 人居环境整治：新建消防管网550米，安装消防栓5个，灭火器50套。建设污水管网约800米，生化池3座，人工湿地三处。建设庭院照明65盏,院坝修缮约3500平方米，梯道整治约600米，安全防护栏杆约170米，挡土墙约150立方米。景观植物约2000平方米，花钵6个，水缸4个。建设标识牌5个，传统院落标识牌3个，历史建筑标识牌3个。 |
| 4 | 规划设计费、监理费、纪录片制作等。 |
| 5 | 涪陵区大顺乡大顺村 | 民居改造保护：改造保护安居型民居2户，约990平方米；宜居型5户，面积约1010平方米；乐居型3户，面积约570平方米；整治风貌不协调建筑6户，面积约990平方米。 | 590 | 2021-2022 |
| 6 | 环境景观：改造提升游步道约800米；新建入口标识1处，新建入口大门1处，半边街景观带约160米，景观游廊约70米，种植银杏2株，白玉兰50株，红叶李200株，紫薇50株，桂花26株，红枫100株，月季3000苗，高羊茅3000平方米。 |
| 7 | 消防设施：建设消防水池1座，消防管网约500米，安装消火栓10处、灭火器50个。 |
| 8 | 规划设计费、监理费、纪录片制作等。 |
| 9 | 北碚区澄江镇柏林村老院子 | 民居改造保护：改造保护王家院子乐居型传统民居14户，约900平方米，整治房前屋后院落环境800平方米。 | 620 | 2021-2022 |
| 10 | 民居改造保护：改造保护土房子乐居型传统民居2户，约300平方米，整治约60平方米房前屋后院落环境。改造保护保障型传统民居4户，建筑面积约500平方米。 |
| 11 | 建设消防设施：建设消防水池50立方米，管网约200米，消火栓10个。 |
| 12 | 环境整治：整治周边环境约500平方米，沟渠整治、步道建设、建设节点景观、小品，设置标识标牌等。 |
| 13 | 编制项目规划设计方案，施工图设计、纪录片制作等。 |
| 14 | 渝北区洛碛镇大天池村杨家槽 | 民居改造保护：安居型传统民居修缮改造53户，建筑面积约7000平方米。乐居型传统民居修缮改造17户，建筑面积约2500平方米。 | 1200 | 2021-2022 |
| 15 | 消防设施建设：安装消防管网长度约3千米，增设室外消火栓约10个。 |
| 16 | 建设数字博物馆，建筑面积约110平方米。 |
| 17 | 巴南区石龙镇大连村洋堡坪社 | 传统民居修缮改造：安居型14户，约1370平方米；宜居型13户，约1500平方米；乐居型16户，约1580平方米；闲置圈舍改造文创中心约500平方米；闲置圈舍改造休闲茶室约300平方米； | 790 | 2021-2022 |
| 18 | 巴南区石龙镇大连村洋堡坪社 | 人居环境提升：院落环境整治约1000平方米；新增垃圾桶12个；新增公共卫生间1座约30平方米。 | 790 | 2021-2022 |
| 19 | 基础设施建设：新建污水管网约500米，厌氧处理设备2套；雨水明沟清掏整治约1000米；新增路灯12盏；新增标识系统25处；新增消防灭火器30套；新建消防管网约800米，消防水池1个约30立方米。 |
| 20 | 历史遗存保护：恢复历史遗存建筑戏楼约30平方米；“八”字朝门约25平方米。 |
| 21 | 规划方案编制、施工图设计、纪录片制作等。 |
| 22 | 合川区渭沱镇白坪村码头老街 | 民居改造保护：修缮（一期项目）安居型传统民居1户，建筑面积130平方米。  宜居型传统民居38户，建筑面积2050平方米。  乐居型传统民居13户，建筑面积995平方米。 | 800 | 2021-2022 |
| 23 | 民居整治：整治风貌不协调民居（一期项目）14户，建筑面积1520平方米。 |
| 24 | 管网建设：配套综合管网改造（一期）项目，消防管网320米及更换原有给水管网360米，给水检查井2座，室外消防栓4座；建设雨污水管网约730米，雨污检查井约25座。 |
| 25 | 码头文化广场建设：地面铺装约1800平方米；步道约360米；群众议事廊长12米，码头文化雕塑4处。 |
| 26 | 编制项目规划设计方案，施工图设计，纪录片制作等二类费用。 |
| 27 | 荣昌区铜鼓镇刘骥村天全寨 | 改造保护传统民居：安居型12户，建筑面积约980平方米；宜居型10户，建筑面积约960平方米。乐居型5户，建筑面积约520平方米。 | 410 | 2021-2022 |
| 28 | 人居环境整治：改善人行道路面约2.8千米，院落环境改善约5500平方米，增加景观节点点缀、美化环境共计25处，新增特色垃圾桶10个，增设、修缮标识25处。 |
| 29 | 基础设施整治：戏台公共活动空间节点综合打造，约350平方米，增设灭火器30个。保护历史遗存1处。 |
| 30 | 雨污水处理工程：新增污水管网约600米，厌氧处理设备1个，排水沟整治清理约800米，厕所改造23个。 |
| 31 | 石柱土家族自治县沙子镇鱼泉村白水溪 | 传统民居修缮：修缮改造传统民居51户，总建筑面积约8150平方米。其中，保障型民居17户，面积约2550平方米；提升型民居15户，面积约2500平方米；精品型民居19户，面积约3100平方米。 | 1300 | 2021-2022 |
| 32 | 非传统民居整治：改造砖混结构房屋3户，建筑面积约700平方米。 |
| 33 | 设施建设：新建村内停车场2个，约300平方米；新建公共厕所1座，约40平方米；改造乡村道路4.5公里；新增景观灯约100盏；增设集中垃圾点1处，增设垃圾箱约10个；完善消防系统，即铺设消防管道约500米，新建消防水池2个（容量约40立方米）。 |
| 34 | 景观建设：提升公共景观节点约300平方米；新建景观廊架1处，约30平方米。 |
| 35 | 规划设计方案编制、施工图设计、纪录片制作等。 |
| 36 | 彭水苗族土家族自治县鞍子镇干田村木欧水村 | 修缮改造民居：保障型（安居）14户，建筑面积约3600平方米；提升型（宜居）10户，建筑面积约2000平方米。 | 640 | 2021-2022 |
| 37 | 人居环境整治：整治公共休闲院坝2个，观景平台2处，乡土乐园1处，入寨道路约300米，花池及古井改造等，护坡堡坎800立方米。 |
| 38 | 配套基础设施：建设文化中心，约200平方米；建设蚕房1座，约250平方米；建设集中饲养舍，约480平方米。 |
| 39 | 规划设计方案编制，施工图设计，纪录片制作等。 |
| 40 | 彭水苗族土家族自治县鞍子镇罗家坨村罗家坨苗寨 | 民居改造保护：保障型（安居）7户，建筑面积约1600平方米；提升型（宜居）49户，建筑面积约8500平方米；精品型（乐居）7户，建筑面积约1400平方米。完成院落整治，安装庭院灯50盏。 | 1040 | 2021-2022 |
| 41 | 环境景观整治：设置景观平台，约400平方米。管网线网整治项目，约3000米；建设公厕1个，建筑面积约90平方米。景观照明设施建设15处。 |
| 42 | 规划设计方案编制，施工图设计，纪录片制作等。 |
| 合计 | | | 8570 |  |