附件1

2020年城镇老旧小区改造提升完工进展表

（截至7月底）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区县 | 完工改造小区个数（个） | | | 涉及居民户数（户） | | |
| 计划任务数 | 完工数 | 完工率 | 计划任务数 | 完工数 | 完工率 |
| 云阳县 | 28 | 28 | 100.00% | 3439 | 3531 | 102.68% |
| 永川区 | 19 | 19 | 100.00% | 17172 | 17172 | 100.00% |
| 沙坪坝区 | 9 | 9 | 100.00% | 1492 | 1492 | 100.00% |
| 巫溪县 | 6 | 6 | 100.00% | 2540 | 2540 | 100.00% |
| 黔江区 | 6 | 6 | 100.00% | 1063 | 1063 | 100.00% |
| 长寿区 | 5 | 5 | 100.00% | 3850 | 3884 | 100.88% |
| 涪陵区 | 4 | 4 | 100.00% | 1486 | 1626 | 109.42% |
| 彭水县 | 3 | 3 | 100.00% | 93 | 93 | 100.00% |
| 江津区 | 2 | 2 | 100.00% | 1951 | 1951 | 100.00% |
| 大渡口 | 9 | 8 | 88.89% | 12663 | 12198 | 96.33% |
| 綦江区 | 17 | 15 | 88.24% | 24388 | 18057 | 74.04% |
| 大足区 | 9 | 6 | 66.67% | 9527 | 8027 | 84.26% |
| 垫江县 | 33 | 20 | 60.61% | 3059 | 957 | 31.28% |
| 荣昌区 | 16 | 8 | 50.00% | 12004 | 7898 | 65.79% |
| 璧山区 | 2 | 1 | 50.00% | 4078 | 2620 | 64.25% |
| 江北区 | 5 | 2 | 40.00% | 2190 | 579 | 26.44% |
| 渝中区 | 12 | 4 | 33.33% | 11252 | 3401 | 30.23% |
| 九龙坡区 | 9 | 3 | 33.33% | 14889 | 1883 | 12.65% |
| 石柱县 | 9 | 3 | 33.33% | 814 | 223 | 27.40% |
| 巴南区 | 7 | 2 | 28.57% | 3957 | 835 | 21.10% |
| 合川区 | 36 | 10 | 27.78% | 33364 | 7790 | 23.35% |
| 秀山县 | 55 | 15 | 27.27% | 1704 | 455 | 26.70% |
| 万州区 | 32 | 8 | 25.00% | 11483 | 2875 | 25.04% |
| 梁平区 | 207 | 42 | 20.29% | 8049 | 1907 | 23.69% |
| 南岸区 | 22 | 4 | 18.18% | 17988 | 5343 | 29.70% |
| 城口县 | 23 | 1 | 4.35% | 980 | 122 | 12.45% |
| 北碚区 | 1 |  | 0.00% | 276 |  | 0.00% |
| 渝北区 | 2 |  | 0.00% | 3657 |  | 0.00% |
| 南川区 | 2 |  | 0.00% | 862 |  | 0.00% |
| 武隆区 | 2 |  | 0.00% | 2497 |  | 0.00% |
| 丰都县 | 6 |  | 0.00% | 14678 |  | 0.00% |
| 忠县 | 4 |  | 0.00% | 3610 |  | 0.00% |
| 奉节县 | 4 |  | 0.00% | 9609 |  | 0.00% |
| 巫山县 | 107 |  | 0.00% | 7975 |  | 0.00% |
| 酉阳县 | 16 |  | 0.00% | 2433 |  | 0.00% |
| 总数 | 729 | 234 | 32.10% | 251072 | 108522 | 43.22% |
| 总数 | 729 | 234 | 32.10% | 251072 | 108522 | 43.22% |