附件2

2021年城镇老旧小区改造提升开工进展表

（截至7月底）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区县 | 开工改造小区个数（个） | | | 涉及居民户数（户） | | |
| 计划任务数 | 开工数 | 开工率 | 计划任务数 | 开工数 | 开工率 |
| 永川区 | 241 | 241 | 100.00% | 16668 | 16668 | 100.00% |
| 大足区 | 36 | 36 | 100.00% | 12956 | 12956 | 100.00% |
| 垫江县 | 18 | 18 | 100.00% | 7816 | 7816 | 100.00% |
| 云阳县 | 16 | 16 | 100.00% | 7776 | 7776 | 100.00% |
| 荣昌区 | 11 | 11 | 100.00% | 9110 | 9110 | 100.00% |
| 渝北区 | 3 | 3 | 100.00% | 10303 | 10303 | 100.00% |
| 长寿区 | 3 | 3 | 100.00% | 3605 | 3605 | 100.00% |
| 璧山区 | 2 | 2 | 100.00% | 3436 | 3436 | 100.00% |
| 两江新区 | 2 | 2 | 100.00% | 197 | 197 | 100.00% |
| 北碚区 | 1 | 1 | 100.00% | 1094 | 1094 | 100.00% |
| 铜梁区 | 11 | 10 | 90.91% | 569 | 529 | 92.97% |
| 綦江区 | 24 | 21 | 87.50% | 11792 | 8363 | 70.92% |
| 涪陵区 | 7 | 6 | 85.71% | 6218 | 5586 | 89.84% |
| 巫溪县 | 40 | 34 | 85.00% | 4979 | 4458 | 89.54% |
| 渝中区 | 133 | 107 | 80.45% | 53995 | 43524 | 80.61% |
| 奉节县 | 5 | 3 | 60.00% | 4929 | 2606 | 52.87% |
| 巫山县 | 10 | 5 | 50.00% | 5532 | 3253 | 58.80% |
| 合川区 | 8 | 4 | 50.00% | 16429 | 6647 | 40.46% |
| 开州区 | 6 | 3 | 50.00% | 4223 | 3573 | 84.61% |
| 江北区 | 4 | 2 | 50.00% | 6883 | 3036 | 44.11% |
| 大渡口区 | 2 | 1 | 50.00% | 1084 | 415 | 38.28% |
| 巴南区 | 15 | 7 | 46.67% | 10732 | 2764 | 25.75% |
| 潼南区 | 17 | 7 | 41.18% | 13174 | 5467 | 41.50% |
| 南岸区 | 16 | 6 | 37.50% | 8845 | 1550 | 17.52% |
| 万州区 | 42 | 14 | 33.33% | 20239 | 4207 | 20.79% |
| 南川区 | 7 | 2 | 28.57% | 2817 | 1453 | 51.58% |
| 秀山县 | 5 | 1 | 20.00% | 5805 | 2225 | 38.33% |
| 城口县 | 6 | 1 | 16.67% | 2237 | 650 | 29.06% |
| 九龙坡区 | 7 | 1 | 14.29% | 6044 | 1615 | 26.72% |
| 黔江区 | 17 | 2 | 11.76% | 1970 | 315 | 15.99% |
| 沙坪坝区 | 70 | 1 | 1.43% | 17458 | 1304 | 7.47% |
| 武隆区 | 4 |  | 0.00% | 2461 |  | 0.00% |
| 万盛经开区 | 4 |  | 0.00% | 1842 |  | 0.00% |
| 丰都县 | 4 |  | 0.00% | 1696 |  | 0.00% |
| 忠县 | 2 |  | 0.00% | 1366 |  | 0.00% |
| 石柱县 | 5 |  | 0.00% | 2872 |  | 0.00% |
| 酉阳县 | 20 |  | 0.00% | 1415 |  | 0.00% |
| 彭水县 | 7 |  | 0.00% | 1163 |  | 0.00% |
| 总数 | 831 | 571 | 68.71% | 291730 | 176501 | 60.50% |