住房和城乡建设部备案号：J×××××-20**                   DB

重庆市工程建设标准

DBJ50/T-×××-20**

山地城市水平定向钻探技术标准

Technical specifications for horizontal directional drilling in mountainous urban areas

（征求意见稿）

20**-**-发布                                          20**-**-**实施

重庆市住房和城乡建设委员会  发布

重庆市工程建设标准

山地城市水平定向钻探技术标准

Technical specifications for horizontal directional drilling in mountainous urban areas

DBJ50/T-xxx-20XX

主编单位：重庆市设计院有限公司

倬方钻探工程集团有限责任公司

批准部门：重庆市住房和城乡建设委员会

施行日期：20XX年XX月XX日

# 前  言

根据重庆市城乡建设委员会《关于下达2024年度重庆市工程建设标准制定修订项目计划的通知》（渝建科[2024] 17号）文件要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结工程实践经验，参考有关国家标准，并在充分征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.水平定向钻探设计；5.钻探实施；6.事故预防与应急处置；7.环境保护；8.数字化与信息化；9.技术成果。

本标准由重庆市城乡建设委员会负责管理，重庆市设计院有限公司和倬方钻探工程集团有限责任公司负责具体技术内容的解释。本标准执行过程中如有意见或建议，请寄送重庆市设计院有限公司（地址：重庆市渝中区人和街31号，邮编：400015，网址：http://www.cqadi.com.cn）。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和审查专家：

主编单位：重庆市设计院有限公司

倬方钻探工程集团有限责任公司

参编单位：重庆川东南工程勘察设计院有限公司

渝新力(重庆)工程技术服务有限公司

岩土科技（重庆）有限公司

重庆市南江勘测设计有限公司

重庆市建筑科学研究院有限公司

主要起草人：

审查专家：

目  次

1  总 则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  基本规定	4

4  水平定向钻探设计	6

4.1  设计依据	6

4.2  设计原则与要求	6

4.3  钻进方法选用	8

4.4  钻孔结构设计	9

4.5  钻探设备选择	10

4.6  钻杆、取芯方法选择	11

4.7  钻头选择	11

4.8  受控水平定向设计	12

4.9  冲洗液设计	15

4.10  随钻测量与孔内综合测试	16

5  钻探实施	18

5.1  一般规定	18

5.2  施工组织方案	18

5.3  施工准备	19

5.4  施工作业	22

5.5  钻孔取芯	24

5.6  终孔验收	24

6  事故预防与应急处置	26

6.1  护壁堵漏	26

6.2  孔内事故的预防和处理	27

6.3  止水与泄水	29

7  环境保护	31

7.1  实施前的环境保护	31

7.2  实施中的环境保护	31

7.3  实施后的环境保护	32

8  数字化与信息化	34

8.1  数据采集与管理	34

8.2  信息化应用	35

9  技术成果	36

9.1  原始资料	36

9.2  成果资料编制	37

附录 A  水平钻探设计书	38

附录B  水平定向孔孔身轨迹设计	40

附录C  水平定向孔空间位置计算	43

附录D  典型钻机能力表	45

附录E  水平定向钻探施工现场记录表	47

引用标准名录	49

本标准用词说明	50

# Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  Basic Requirements	4

4  Design of Horizontal Directional Drilling	6

4.1  Design Consideration	6

4.2  Design Principles and Requirements	6

4.3  Selection of Drilling Methodology	8

4.4  DesignB of orehole Structure	9

4.5  Selection of Drilling Equipment	10

4.6  Selection of Drill Rod and Core Drill Bit	11

4.7  Selection of Drill Bit	11

4.8  Design of Controlled Horizontal Orientation	12

4.9  Design of Flushing Fluid	15

4.10  Measurement While Drilling and Integrated Test in Hole	16

5  Drilling Implementation	6

5.1  General Provision	18

5.2  Construction Scheme	18

5.3  Construction Preparation	19

5.4  Construction Operations	22

5.5  Borehole Coring	24

5.6  Final Hole Acceptance	24

6  Accident Prevention and Emergency Response	26

6.1  Wall Protection and Leakage Blocking	26

6.2  Accident Prevention and Response in Hole	27

6.3  Treatment of Water Sealing and Drainage	29

7  Environmental Protection	31

7.1  Environmental Protection Before Construction	31

7.2  Environmental Protection During Construction	31

7.3  Environmental Protection After Construction	32

8  Digitization and Informatization	34

8.1  Data Acquisition and Management	34

8.2  Application of Informatization	35

9  Technological Achievements	36

9.1  Original Data	36

9.2  Compilation of Achievement materials	37

Appendix A  the Design Sheets of Horizontal Drilling	38

Appendix B  the Body Trajectory Design of Horizontal Directional Hole	40

Appendix C  the Spatial Position Calculation of Horizontal Directional Hole	43

Appendix D  the Capability List of Typical Drilling Rig	45

Appendix E  the Construction Site Log Sheet of Horizontal Drilling	47

List of quoted standards	49

Explanation of Wordding in this standard                                            50

1  总 则

1.0.1  为规范山地城市水平定向钻探，确保工程质量，保障公共安全与环境，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于山地城市边坡、危岩、陡崖、水平管道（硐室）、横向受力建(构)筑物等项目的工程地质勘察水平定向钻探。工程施工、地下致灾因素探测与处理的水平定向钻探、应急救援中的水平钻探等可参照执行。

条文说明：对于山地城市边坡、危岩和陡崖场地，采用垂直钻探揭示滑面、软弱夹层、竖向裂隙和卸荷裂隙等重要地质特征较困难，而采用水平定向钻探则相对容易。市政管线（如输水、燃气管道）、地下硐室工程（如隧道、人防工程）等水平管道场地，以及横向受力建(构)筑物，如挡土墙、桥梁墩台等，采用水平钻孔能更好地获取沿线地质特征。

工程施工，如隧道超前地质预报、管线非开挖铺设；地下致灾因素探测，如岩溶、空洞、断层等灾害体的探查；应急救援，如塌方救援中快速钻孔通风或输送物资等水平定向钻探未列入本标准，可参照执行。

1.0.3  水平定向钻探除应符合本标准的规定外，尚应符合国家、行业和重庆市现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术语

2.1.1  山地城市  mountainous urban areas

分布于山地、丘陵及高原等非平原地带，具有独特空间形态，城市形态与生态环境受复杂地貌影响的城市聚落。

2.1.2  水平定向钻探  horizontal directional drilling

采用水平定向钻机成孔以取得工程地质资料的勘探方法。

2.1.3  水平定向钻机  horizontal directional drilling rig

用于水平定向成孔的机械设备。

2.1.4  岩石可钻性  rock drillability

岩石由于矿物成分和结构构造不同所表现的钻进的难易程度。

2.1.5  岩石研磨性  rock abrasiveness

钻进过程中，岩石磨损钻头的能力。

2.1.6  工程地质钻探 engineering geological drilling

以建设工程项目地质勘察或区域工程地质及水文地质调查为目的，利用机械设备和工器具，在岩土层中钻孔取芯取样、原位测试、孔内试验等获取有关地质信息和数据及资料的钻探作业活动。

2.1.7  取芯钻进 core drilling

以环状空心钻头破碎孔底岩石，钻获岩芯的钻进方法和过程。

2.1.8  钻孔轨迹 borehole trajectory

钻孔轴线上各点位置由孔深、倾角、方位角、高程、垂深、水平投影长度、 偏移距离、三维坐标等空间要素表征的变化形态。

2.1.9  随钻测量 measurement While Drilling；MWD

利用设置在孔内钻具内的测量装置，在钻进过程中实时监测获取钻孔空间要素、钻进参数、地质信息等，并通过电缆线、或冲洗液压力脉冲、或电磁波等方式传输到地表的方法与过程。

2.1.10  孔内综合测试 comprehensive testing inside the borehole

利用专门仪器在孔内测量钻孔轨迹空间参数，采集各种地质结构特征及工程技术信息、孔内图像等，探测隐蔽致灾因素的综合物理测试方法。

2.1.11  岩芯采取率 rock core extraction rate

采取的岩芯长度和相应实际钻探进尺之比，以百分数表示。

2.1.12  冲洗液  drilling fluid

钻进中用来冷却钻头、排出钻孔中岩粉的流体。

2.1.13 垂深  vertical depth

钻孔轴线上任一点，与孔口水平面的垂直距离。

2.1.14 水平位移  horizontal displacement

钻孔轨迹上任一点，与孔口铅直线的距离。

2.1.15 顶角 inelinaion angle; zenithal angle of hole; drift angle

钻孔轴线上某点沿轴线延伸方向的切线与垂线之间的夹角。

2.1.16方位角 azimuthal angle; azimuth

钻孔轴线上某点的切线在水平面上的投影与真北方向之间的夹角。

2.1.17工具面向角 tool face angle

在水平面或垂直于钻孔轴线的平面上，自磁高边或重力高边方向顺时针旋转至造斜工具面向的夹角。

2.2  符号

2.2.1 水平钻探相关参数

L——钻探深度，单位m

Bk——岩芯采取率，单位%

K——地层冲洗液漏失强度，单位m/MPa·h

Q——地层冲洗液漏失速度，单位m3/h

λ——钻孔返出冲洗液量占泵入量的比例，单位%

Φ——钻孔口径，单位mm

2.2.2 岩土物理性质和颗粒组成

Kb——岩石波速比

KL——岩芯的单位块度，单位 块/m

pH ——酸碱度

KC——地层吸收系数，单位m3/MPa·h

2.2.3 岩土变形参数

Kf——岩石风化系数

KV——岩石完整性系数

W——裂隙性指标，单位 个/m

2.2.4 岩土强度参数

Ka——岩石研磨性系数。单位 mg

RC——岩石饱和单轴抗压强度，单位MPa

3  基本规定

3.0.1  收集勘察区既有建（构）筑物地基基础、道路和地下管线等资料，并对其位置、走向等真实性进行复核。当穿越铁路、高等级公路、重要水域、高压铁塔等重要保护对象时，应征得有关部门同意，采取有效的安全保护措施。

条文说明：水平定向钻设计前应收集勘察区内既有建（构）筑物地基基础、道路和地下管线等资料，钻探设计时应避让或设置有效的保护相关建（构）筑物地基基础、道路和地下管线的措施。水平定向钻施工前应对建（构）筑物地基基础、道路和地下管线的具体情况进行复核，确定其准确位置，避免造成破坏。当穿越铁路、高等级公路、重要水域、高压铁塔等重要保护区域时，应征得有关部门的同意，采取的安全保护措施应得到有关部门的认可。

3.0.2   水平定向钻应按勘探任务书执行，并应符合下列要求：

1  能正确鉴别岩土名称及其基本性质，并满足岩芯采取率的要求；

2  能采取符合质量要求的岩土试样或开展原位测试工作；

3  能鉴别滑带、滑面、破碎带、卸荷带、软弱夹层、裂隙特征等要素；

4  能查明钻探范围内的地下水赋存情况。

条文说明：勘探任务书是钻探工作的作业指导书。本条是水平定向钻探的基本技术要求，需要查明地层结构、岩土层性状、地下水及配合原位测试（包括物探）、取样试验工作。

3.0.3 钻探实施前应编制钻探设计书、制定施工组织方案。

条文说明：水平定向钻探工艺复杂，应专门编制钻探设计书并制定施工组织方案，明确技术路线、设备选型、进度计划及应急预案。设计书应结合场地条件（如地形、地质复杂程度）制定针对性勘探方案，施工组织方案需确保资源调配合理，避免施工中断或质量失控。

3.0.4  钻探实施前应对作业人员进行技术、环境保护、职业健康和安全作业交底。

条文说明：技术交底需涵盖工艺要点（如钻进参数控制）、环保措施（如泥浆循环利用）、职业健康（如粉尘防护）及安全规范（如孔口防护）。交底目的是强化作业人员责任意识，降低施工风险，确保符合《安全生产法》及《环境保护法》要求。

3.0.5  钻探点位测设应符合下列规定：

1  钻探点平面位置允许最大偏差为0.25m，高程允许最大偏差为±0.05m；

2  钻探点位应设置有编号的标志桩，开钻前应核对桩号；

3  钻探结束后，由专业人员对钻探点位的坐标和高程进行复测；

4  钻探成果中的平面图除应表示完成钻探点之外，尚应提供各点的坐标和高程数据，且应采用统一坐标和高程系。

条文说明：勘探点设计位置与实际位置因工程特点、地形情况会有偏差，实际工作中应根据勘探任务书要求进行，但应满足本条提出的基本要求，同时应考虑钻场环境对施工安全的影响，保证钻探施工安全。钻孔位置、孔口高程等应采用仪器测定。

3.0.6  水平定向钻探岩芯采取率应符合表3.0.6的规定。

表3.0.6  水平定向钻探岩芯采取率

| 勘探对象 |  | 岩芯采取率(%) |
| --- | --- | --- |
| 黏性土 |  | ≥90 |
| 粉土、砂土 |  | ≥70 |
| 碎石土 |  | ≥50 |
| 岩石 | 强风化 | ≥65 |
|  | 中风化 | ≥80 |
| 断层、破碎带 |  | ≥85 |
| 滑带 |  | ≥90 |
| 滑面、软弱夹层、裂隙、卸荷带 |  | ≥95 |

条文说明：本条提出的是基本要求，具体标准应根据勘探任务书要求执行。由于水平定向钻实施的代价较高，因此对于滑面、软弱夹层、裂隙、卸荷带等需重点查明的对象，应通过扩大钻孔口径、改进钻探、取芯工艺和冲洗液等方法保证满足岩芯采取率要求。

3.0.7  水平定向钻探记录应由经过专业培训的编录人员或工程技术人员承担，并应由工程技术负责人签字验收。

条文说明：勘探记录是编制勘察成果的基础资料之一，真实性是其基本保证。由专业培训的人员或专业技术人员现场记录，确保描述标准化（如岩芯颜色、节理产状）。工程技术负责人验收签字，明确责任主体，保证记录真实性与可追溯性。

3.0.8 水平定向钻探施工应秉承绿色理念，实现节能降耗、低碳环保。

条文说明：勘探施工应采用低能耗设备、环保泥浆（如生物降解型）、岩屑回收利用等措施，减少碳排放及土地污染，响应“双碳”目标。

3.0.9 归档资料应符合建设工程文件归档相关要求。

4  水平定向钻探设计

4.1  设计依据

4.1.1  水平定向钻探设计应满足勘探任务书的要求。

4.1.2  作业区上空或地下障碍物情况，包括高压线路、既有地下管线和建（构）筑物基础的类型、范围、深度、数量等。

条文说明：本条规定了设计前需全面掌握作业区障碍物信息的要求，是确保施工安全与合规性的基础。

1 障碍物类型与影响：地上障碍物（如高压线路）：需明确电压等级、净空高度，避免钻机设备（如井架）与带电体安全距离不足引发触电事故；地下障碍物（如既有管线、桩基）：需精准定位其埋深、走向及材质（如燃气PE管、混凝土桩），防止钻进过程中因误触导致管线破裂、桩基扰动等次生灾害。

2 数据获取方式：通过城建档案馆调取管线竣工图、权属单位现场交底；采用物探手段（如电磁法探测金属管线、地质雷达扫描非金属管线）复核；对无法避让的障碍物，需制定专项保护方案（如套管隔离、人工开挖暴露）。

4.1.3  作业区地质条件，包括作业区内岩土层情况，地质构造、岩层产状、水文地质、钻进特性等。

条文说明：地质条件对钻探设计影响很大，比如，钻进特性参数（如岩石可钻性级值、研磨性指数）直接影响钻头选型；硬岩层需匹配高钻压、低转速参数及高强度钻头（如PDC钻头）；松散砂层、淤泥层易塌孔，需设计高粘度泥浆护壁或套管跟进工艺；断层带、裂隙发育区可能引发泥浆漏失，需设计堵漏预案（如桥接材料、水泥封堵）等。因此，在钻探设计前需通过收集、调查场地的勘察资料，获取相关地质信息，作为钻探设计的重要依据。

4.2  设计原则与要求

4.2.1  钻探设计书的编制应符合下列原则：

1  坚持因地制宜，确保施工顺利安全。

2  根据钻孔目的、钻孔深度、终孔口径、钻孔倾角和安装运输条件等，设计科学合理的技术方案，选择合理的定向钻进技术，满足水平定向钻孔预定的目标。

条文说明：1 ‌因地制宜原则，需结合工程地质条件、气候特征及场地限制，优化施工方案，减少环境干扰并保障施工安全。例如，在复杂地层中需优先考虑稳定性控制措施，避免因地质突变引发施工风险‌。

2 ‌技术方案科学性，根据钻孔目标参数（深度、倾角、终孔口径等），采用人工受控定向钻进技术体系，通过多方案比选确定最优路径，确保轨迹精度与施工效率。需结合设备运输条件，选用适配性强的钻进工艺。

4.2.2  钻探设计书的编制应满足下列要求：

1  选择合理的钻机、泥浆泵及配套的钻杆、工器具等；

2  选择合理的钻进工艺与取芯技术方法；

3  选择合理的人工受控定向钻进技术体系；

4  钻孔口径应满足造斜器具规格尺寸、鉴别与划分地层、取样送检和原位测试等的要求。

条文说明：1 ‌设备选型要求：钻机、泥浆泵及配套钻杆应满足钻孔深度与孔径需求，优先选用模块化、高兼容性设备以降低维护成本。例如，在硬岩地层中需配置高强度钻杆及耐磨钻头‌。

2 ‌钻进工艺要求：采用分层取芯技术，结合实时监测数据调整钻进参数（如转速、泥浆配比）。对特殊地层（如破碎带）需采用套管护壁或化学加固工艺‌。

3 ‌定向技术体系要求：人工受控定向钻进需集成导向仪、随钻测量等，实现钻孔轨迹动态修正，误差控制应满足目标层位精度要求。

4 ‌钻孔口径要求：终孔口径需兼容造斜器具安装及原位测试设备，同时满足岩芯取样规格。

4.2.3  钻探设计书应符合附录A的规定，且应包含以下内容：

1  钻探目的与任务；

2  钻探施工条件；

3  钻探方法与设备选择；

4  钻探施工设计；

5  技术方案与施工组织管理；

6  环境管理与保障措施；

条文说明：设计书编制需兼顾技术可行性与经济合理性。

1 目的与任务：明确工程地质调查、资源勘探或灾害防治等核心目标，细化地层鉴别、取样、测试等子任务‌。

2 ‌施工条件分析：涵盖场地地形、交通条件、水电供应及潜在风险（如地下管线、滑坡体），需附现场踏勘报告及风险应对预案。

3 ‌方法与设备选型：明确钻进工艺流程图，说明设备参数（如钻机扭矩、泵压范围）及选型依据，突出技术经济性对比‌。

4 施工组织设计：包含进度计划、人员分工、质量控制节点及应急预案。例如，采用动态管理法优化资源配置，减少窝工现象‌。

5 ‌环境管理措施：制定泥浆循环利用、废渣分类处置及噪声控制方案，符合绿色施工标准。敏感区域需设置隔离带及实时监测系统‌。

4.3  钻进方法选用

4.3.1  根据地层岩性特点，结合钻进口径和深度等综合因素选择钻进方法。

条文说明：本条提出钻进工艺需与匹配地层特性，旨在提升钻探效率、保障取芯质量并降低施工风险。

4.3.2  岩石的可钻性分级应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2  机械回转钻进岩石可钻性分级

| 岩石可钻性级别 | 压入硬度（kg/mm2） | 钻进时效(m/h) |  | 代表性岩石 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金刚石 | 硬质合金 |  |
| Ⅰ～Ⅳ | ＜100 | - | ＞3.90 | 砂岩，粉砂岩，泥质砂岩，泥岩，砂质泥岩，页岩，灰岩，泥灰岩等 |
| Ⅴ | 90~190 | 2.90～3.60 | 2.50 | 硅质页岩，大理岩 |
| Ⅵ | 175~275 | 2.30～3.60 | 2.00 | 片麻岩，大理岩，白云岩，闪长岩 |
| Ⅶ | 260~360 | 1.90～2.60 | 1.40 | 片麻岩，大理岩，大理岩，片岩 |
| Ⅷ | 340~440 | 1.50～2.10 | - | 闪长岩，片麻岩 |
| Ⅸ | 420~520 | 1.10～1.70 | - | 闪长岩 |
| X | 500~610 | 0.80～1.20 | - | 大理岩，片麻岩，石英岩 |
| Ⅺ | 600~720 | 0.50～0.90 | - | 石英岩 |
| Ⅻ | ＞700 | ＜0.60 | - | 石英岩，硅质灰岩 |

4.3.3  岩石的研磨性分级应符合表4.3.3的规定。

表4.3.3  岩石研磨性分级

| 研磨性等级 | 弱 |  | 中 |  |  | 强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研磨性指标（mg） | ＜5 | 5~10 | 10~18 | 18~30 | 30~45 | 45~60 | 60~90 | ＞90 |

条文说明：研磨性指标（mg）是表征岩石或地层对钻具（如钻头、钻杆）磨损能力的关键参数，通常通过实验室标准测试方法测定，以单位质量损失（毫克，mg）量化。

4.3.4  钻进方法应满足岩芯采取率的要求。钻进方法选用应符合表4.3.4规定。

表4.3.4  钻进方法选用

| 岩石 特性 | 岩石可钻性 | Ⅰ~Ⅳ | Ⅴ~Ⅵ |  |  | Ⅶ~Ⅸ |  |  | Ⅹ~Ⅻ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岩石研磨性 | 弱 | 弱 | 中 | 强 | 弱 | 中 | 强 | 弱 | 中 | 强 |
| 钻进 方法 | 套管钻进 | ★ | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 硬质合金钻进 | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - |
|  | 聚晶、复合片钻进 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - | - | - |
|  | 孕镶金刚石钻进 | - | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

注：★：适用；-：不适用。

条文说明：通过岩石可钻性及研磨性合理选择适用的钻进方法，如套管钻进、硬质合金钻进、聚晶或复合片钻进及孕镶金刚石钻进等，以满足不同地层条件下的钻探需求。

4.4  钻孔结构设计

4.4.1  钻孔结构设计依据：

1  钻孔的用途和目的；

2  钻探作业区的地质结构、岩石物理力学性质；

3  钻孔的设计深度、方位方向和顶角方向；

4  终孔口径；

5  钻进方法、钻探设备技术性能参数；

6  其它要求。

条文说明：钻孔结构设计需以勘察任务书为核心，结合勘探需求（如岩芯取样、原位测试、抽水试验等）明确开孔与终孔口径、套管层次等参数，确保钻孔功能与目标匹配。设计需遵循“简化结构、优化成本”原则，减少换径次数及套管层级‌。终孔口径与钻进工艺密切相关，硬岩地层推荐金刚石钻进以保障小口径成孔精度‌。

4.4.2  钻孔口径应符合下列规定：

1  应根据测试要求、地层条件和钻进工艺等确定钻孔开孔和终孔口径。

1）  采取原状土样的孔段，孔径应不小于Φ110mm；

2）  压水、抽水试验孔段，孔径应不小于Φ110mm；

3）  采取岩石力学试样的取芯孔段，孔径应不小于Φ91mm；

4）  原位测试、随钻测量、仪器试验孔段，孔径应大于仪器外径10mm以上。

2  连续取芯钻进应依照《地质岩芯钻探规程（DZT 0227）》确定钻孔开孔和终孔口径。

3  钻头、扩孔器外径尺寸可根据不同的钻探目的与深度、钻进方法与地层情况、取芯取样和测试仪器等因素确定。

4.4.3  确定换径次数应考虑以下因素：

1  套管护壁；

2  钻机的功率；

3  钻具级配；

4  备用口径；

5  钻进效率；

6  钻探成本及综合效益。

条文说明：套管层级要留有余地，预留一级口径，以应对复杂情况；换径次数过多是孔斜的重要诱因，满足功能需求的前提下，尽量减少换径次数，以确保钻孔精度与施工安全。

4.4.4  应采用自孔底到孔口的方法设计钻孔结构，并形成钻孔结构设计图。

条文说明：自下而上的设计方法以终孔需求为核心，通过逆向分层优化结构，兼顾勘探精度与施工效率‌。设计图需清晰反映地层适应性与工艺匹配性，为钻探作业提供可操作性指导。

4.4.5  套管的规格、数量和下入深度应根据钻孔结构设计和土层深度确定。

4.4.6  套管的安装，应考虑套管回收起拔及套管事故的处理。

4.5  钻探设备选择

4.5.1  钻探设备的选择应符合下列要求：

1  根据钻孔目的、钻孔深度与性质、终孔口径、钻孔倾角、钻进工艺、取芯要求和安装运输条件等，选择钻机类型及与其配套的泥浆泵、钻杆及钻具等；

2  选择钻探设备。输入功率应留有盈余，扭矩、起拔力、给进力等应有一定的储备，宜按照设计的1.5~2倍选择。扭矩应满足开孔口径和安放套管的深度及最大孔深钻进需求，回转速度应满足回转取芯钻进需求，起拔力（回拖力）应满足钻孔口径、安放套管、孔深及复杂地层条件要求；

3  宜选用重心低、调速范围较宽、重量适当、给进行程大的机型。

4.5.2  钻机

1  垂直开孔实施的水平定向孔，可选择机械立轴式岩芯钻机、全液压动力头式岩芯钻机；

2  斜孔开孔（或小角度开孔）实施的水平定向孔，可选择便携式液压钻机、全液压动力头式岩芯钻机；

3  水平开孔可选择便携式液压钻机、全液压动力头式钻机；

4  在既有地下空间实施的水平孔，可选择坑道钻机、便携式液压钻机、全液压动力头式岩芯钻机。

4.5.3  泥浆泵

1  性能参数应满足钻进工艺和排渣的需求；

2  工作性能和结构元件应满足钻进工况的需要。

4.5.4  泥浆制备设备

1  应根据施工场地、地质条件、钻孔结构、钻孔深度、钻进工艺、冲洗液种类、冲洗液处理材料、护壁方式等因素综合考虑选配泥浆制浆设备；

2  单个冲洗液搅拌机容量应不小于1m3；

3  冲洗液搅拌机搅拌转速应不小于800r/min。

4.5.5  泥浆固控设备

地面泥浆处理系统应配置除砂、除泥设备，可选择振动筛、离心机、压滤机等固控设备。

4.6  钻杆、取芯方法选择

4.6.1  钻杆

1  应根据钻孔结构、套管级数、钻进工艺、取芯方法等综合因素进行选配钻杆；

2  应根据水平钻机一次性推进长度或现场空间布置情况确定单根钻杆的长度；

3  采用提钻取芯，应采用普通外丝钻杆；

4  钻进破碎的地层时，可采用普通钻杆或者加强型绳索取芯钻杆；

5  钻孔口径大于Φ150mm时，应配用API系列钻杆。

4.6.2  取芯方法

根据不同的地层和岩芯采取率要求，宜按表4.6.2 规定的取芯方法取芯。

表4.6.2  取芯方法选择

| 地层 取芯方法 | 普通单管钻具 | 单动双管钻具 | 双动双管钻具 | 绳索取芯钻具 | 双级单动双管钻具 | 三重管钻具 | 半合管钻具 | 喷射反循环双管钻具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 较完整和少裂隙的岩层 | ★ | ★ |  | ★ |  |  |  |  |
| 可钻性Ⅰ-Ⅵ级松软、破碎、易冲蚀、水敏性地层 |  |  | ★ | ★ |  | ★ | ★ | ★ |
| 可钻性Ⅳ-Ⅶ级松散、破碎地层， |  | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ |
| Ⅶ-Ⅻ级的较完整和微裂隙地层 | ★ | ★ |  | ★ |  |  |  |  |
| 粉状、硬脆碎、无胶结、较破碎地层 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 断层、破碎带、滑带、滑面、软弱夹层、裂隙、卸荷带 |  |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ |

条文说明：钻孔取芯方法有多种，对一些松软、特殊不易取芯的地层，取芯方法有时可选用组合式取芯，如三重管钻具+半合管，喷射反循环双管钻具+半合管。取芯钻具的选择原则是减少扰动，有效保护，保持原状，提高取芯率。

4.7  钻头选择

4.7.1  钻头选择应根据岩石特性进行选择，应符合表4.7.1的规定。

表4.7.1  钻头选择表

| 岩石特性 |  | 回转钻进 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可钻性 | 研磨性 | 硬质合金 钻 头 | 金刚石钻头 |  | 金刚石聚晶、 复合片钻头 |
|  |  |  | 表镶 | 孕镶 |  |
| Ⅰ～Ⅳ | 弱 | ★ | - | ★ | ★ |
| Ⅴ～Ⅵ | 弱 | ★ | - | ★ | ★ |
|  | 中 | ★ | ★ | ★ | ★ |
|  | 强 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Ⅶ～Ⅸ | 弱 | ★ | ★ | ★ | ★ |
|  | 中 | - | ★ | ★ | ★ |
|  | 强 | - | - | ★ | - |
| Ⅹ～XII | 弱 | - | - | ★ | - |
|  | 中 | - | - | ★ | - |
|  | 强 | - | - | ★ | - |

注：★：适用；-：不适用。

4.8  受控水平定向设计

4.8.1  受控水平定向设计的依据除应满足本标准第4.1节的规定外，尚应收集下列资料：

1  以往的钻孔测斜资料及钻孔自然弯曲规律；

2  拟投入的钻探设备性能参数。

4.8.2  钻孔轴线轨迹类型的宜根据地形、地质条件采用不同的轨迹形式，并符合下列规定：

1  横向受力建构筑物，宜采用“一”形；

2  水平管道（硐室）、深埋长隧洞，宜采用“一”形、“”形、“人”形或“L”形；

3  跨江（湖）穿越工程，钻孔轨迹宜沿着穿越工程的轴线进行，进口段宜采用“L”或“”形钻进。

条文说明：水平定向钻孔的类型根据钻孔轴线不同进行分类，一般有“一”形、“”形、“人”形或“L”形，如图4.8.2-1~4.8.2-3；当隧洞轴线高程平面内存在距轴线较近的冲沟时，可充分利用冲沟地形条件从冲沟内开孔，宜采用“人”形或“L”形组合钻进。

图4.8.2-1 山地水平定向钻孔轨迹剖面示意图

图4.8.2-2 跨江（湖）穿越工程水平定向钻孔轨迹剖面示意图

图4.8.2-3  地下洞室群水平定向钻孔轨迹剖面示意图

4.8.3  定向孔轴线轨迹设计应符合下列规定：

1  根据地形地貌条件确定开孔位置；

2  设定定向钻孔类型、孔身结构（剖面）形式，并绘制设计孔身结构简图；

3  设定造斜点的孔深位置；

4  在较完整的岩石孔段实施定向造斜，造斜强度为0.10°/m~0.25°/m；

5  设定钻孔各段的空间要素；

6  定向弯曲轨迹设计计算参照DZ/T0054执行，并绘制设计的钻孔轨迹三维曲线图或二维投影图。

条文说明：优先设计短距离的定向钻孔和简单轨迹的孔身结构。孔身结构包括开孔与孔口管口径、换径与次数及深度、技术套管口径与深度、造斜段孔径及长度、终孔口径等。

造斜点位置宜选在较稳定的中硬岩层部位，尽量避开构造破碎带与溶洞。

空间要素包括a)造斜段的长度与深度；b)始末点的顶角、方位角、垂深；c)水平移动距离；d)空间三维坐标值。

4.8.4  定向设计计算应符合下列规定：

1  宜把孔身轨迹设计在垂直平面内，即只有顶角变化而无方位变化。定向孔身轨迹设计计算参考附录B；

2  计算孔身剖面（钻孔轴线）参数，包括各孔段顶角、方位角、长度、垂深、水平位移、中靶孔深及终孔深度；

3  应对钻孔的空间位置进行计算，绘制设计的孔身剖面图和水平投影图，钻孔空间位置计算参考附录C；

4  校核孔身造斜强度。

条文说明：此条规定的目的是在实施中动态掌握孔身轨迹的变化情况并和设计轨迹比照，最终满足中靶要求。

4.8.5  根据造斜工器具性能特点和钻孔实际选择定向造斜钻进方法应符合表4.8.5的规定。

表4.8.5  定向造斜钻进方法

| 指 标 | 定向造斜方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稳定器 +钻铤组合 | 机械连续 造斜器 | 随钻定向 |  |
|  |  |  | 有线随钻测量 | 无线随钻测量 |
| 目 的 | 防斜、 增斜、降斜 | 造斜、纠斜、绕障 |  |  |
| 适用孔深 | 任何深度 | 小于1000m | 任何深度 |  |
| 适用钻孔口径 | ≥Ø150m | ≥Ø76m | ≥Ø96mm | ≥Ø122mm |
| 使用钻杆类型 | 普通钻杆 | 普通钻杆 | 普通钻杆、 通缆钻杆、 绳索钻杆 | 普通钻杆、 绳索钻杆 |
| 造斜动力 | 钻机驱动 |  | 孔底螺杆马达驱动 |  |
| 造斜控制精度 | 低 | 低 | 高 | 高 |
| 造斜率控制精度 | 低 | 低 | 高 | 高 |
| 对冲洗液要求 | 无 | 不能有堵漏颗粒物，固相含量要低，粘度不宜过高 |  |  |
| 定向造斜成本 | 低 | 低 | 较高 | 高 |

条文说明：结合水平定向钻探工程实践现状，吸收引进了随钻测量（有线随钻和无线随钻）定向钻探先进技术。依照水平的深度，本《标准》提出了分别利用稳定器（扶正器）与钻铤组合、机械连续造斜器、随钻（有线和无线）测量+螺杆马达定向三类造斜方法。应优先选择均质土层或中硬岩层实施定向造斜，避免在卵石层、漂石层或构造破碎带及溶洞等不良地质区域布置定向造斜段。

4.8.6  定向造斜器具、测量仪器的选择应符合以下要求：

1  应根据作业环境、钻孔深度、定向精度、场地是否地下管线或有磁场干扰等因素选择定向工器具；

2  应根据钻孔结构设计、套管结构、钻进工艺、定向器具类型、定向的偏差要求和是否有磁场干扰等因素选择测量仪器的种类与类型；

3  磁性作业区应选择不受磁场干扰的测量仪器，非磁性场地可选择磁感应式测量仪器；

4  在定向精度满足地质要求时，可选择单点测斜仪；在定向精度要求较高时，应选择随钻测斜仪，并随时监控和调整角度；

5  使用螺杆钻具作为孔底动力造斜钻进或复合钻进时，宜选择随钻测斜仪；

6  定向钻进，宜选择无线测斜仪；

7  钻进含煤瓦斯地层，随钻测量系统应符合GB3836.1、GB3836.2及GB3836.4的规定；

条文说明：磁性场地必须选择不受磁场干扰的测量仪器，如陀螺测斜仪、光电测斜仪、应变式测斜仪等；非磁性场地宜选择磁感应式测量仪器，如单点测斜仪、多点测斜仪、随钻测量仪。

4.9  冲洗液设计

4.9.1  应根据地层特性、钻进工艺、钻孔口径、长度，设计合理的冲洗液体系，选择适宜的冲洗液材料和处理剂。

条文说明：泥浆护壁和化学浆液护壁是行之有效的护壁方式，较之套管护壁，既能提高钻进速度，又有利于减轻对地层的扰动破坏。

4.9.2  冲洗液应满足以下要求

1  清除和携带岩粉，清洁孔底；

2  冷却和润滑钻头钻具；

3  稳定孔壁，保护岩芯；

4  满足孔底螺杆马达工作需求。

4.9.3  冲洗液设计应包含以下内容

1  确定钻孔拟使用的冲洗液的比重、粘度、滤失量、泥皮厚度、允许的含沙量、PH值、动切力、静切力等基本参数；

2  确定所需材料的配合比例，并计算材料用量；

3  确定冲洗液制备及材料的使用方法；

4  制定冲洗液循环、净化、处理等措施。

条文说明：冲洗液的基本参数是保障钻孔安全、高效钻进的核心依据，需根据地层特性（如松散度、水敏性、含水性）动态调整。技术指标为现场施工的需求，可在实验室模拟地层条件验证后确定。

4.9.4  选择冲洗液体系应符合下列规定

1  钻进稳定完整地层，宜采用“清水+润滑剂”冲洗液循环作业；

2  钻进松散破碎地层、砂土层除使用常规细分散冲洗液体系、常规不分散低固相冲洗液体系、植物胶冲洗液体系外，还可以使用LBM（低粘增效粉）-GLA（改性沥青）冲洗液体系，不得使用清水钻进；

3  钻进水敏性地层，应使用具有强包被作用的有机高分子聚合物和含有K+或NH+4的冲洗液处理剂。如钾石灰-聚合物冲洗液体系、钾铵基-聚合物冲洗液体系、LBM（低粘增效粉）-GLA（改性沥青）冲洗液体系、双聚冲洗液体系。不应使用清水钻进；

4  钻进水溶性地层，应使用饱和盐水冲洗液体系；

5  钻进高压含水层或极易坍塌的岩层时，应采用高密度、小滤失量冲洗液体系；

6  冲洗液性能及参数应首先满足复杂地层的稳定，须采用环保冲洗液，使用无毒、无害（或者低毒、低害）、低污染的冲洗液处理剂原料应符合GB/T5005规定。

4.9.5  配制冲洗液，应提前进行“水+黏土粉+纯碱（烧碱）”预水化处理24h以上，形成基浆；提前对粉剂高分子聚合物处理剂进行水溶解处理。

条文说明：预水化工艺是冲洗液设计的科学基础，其作用直接关系到钻孔护壁、岩芯质量及钻进效率，需严格执行时间与配比要求。

4.9.6  配制搅拌冲洗液应有足够的搅拌时间，搅拌叶片转速应大于600r/min以上，配制好的冲洗液应静置3h以上。

条文说明：通过高速剪切力彻底破碎黏土颗粒及高分子聚合物的团块，确保添加剂（如增粘剂、降滤失剂）均匀分散，避免局部浓度不均导致性能波动‌。静置≥3小时可使冲洗液中的微气泡自然逸出，含气量降低，避免钻进时因气侵导致密度波动‌。通过优化搅拌与静置工艺，确保冲洗液具备高稳定性、强携岩能力和低环境风险，为复杂地层钻进提供可靠保障。

4.10  随钻测量与孔内综合测试

4.10.1  实施的孔内条件应符合下列规定：

1  钻孔的终孔口径应比测量测试仪器外径大10mm以上且不小于Φ96mm；

2  钻孔终孔后，应及时进行冲孔，必要时更换新的泥浆液，做好钻孔泥浆护壁，尽量将残留在孔里的岩粉和掉块冲洗清除干净，减少或避免孔内掉块、孔壁坍塌、超径、缩径等；

3  下测量与测试仪器前，必要时应对钻孔扫孔，保证孔壁平顺通畅。

条文说明：孔内测量包括测量钻孔顶角、方位角、地下温度、冲洗液漏失等。本条通过严格规范终孔口径、测量参数、清孔护壁及扫孔操作，旨在保障孔眼完整性及测量数据可靠性，避免因孔内条件不良导致的施工风险与数据误差。

4.10.2  随钻测量应符合下列规定：

1  钻孔轨迹和钻进参数测量。

1)  随钻测量倾角、方位角、工具面向角；

2)  随钻测量钻压、扭矩、转速、环空压力。

2  无缆存储式测斜仪的投放与提升，需安装在钻杆柱上适当的位置，依靠钻杆推送到孔底、提升出孔口。

3  有缆式测斜仪的投放与提升

1)  将电缆线逐一按照至下而上（或至上而下）的顺序穿入钻杆中心孔，将测斜仪器探管安放在最下端的钻具岩芯管内，依靠钻杆推送到孔底、提升出孔口；

2)  宜采用泵压法（水力加压）通过输送器将测斜仪器带电缆线总成推送至孔底。

条文说明：随钻测量技术通过实时监测与精准控制，实现复杂地层高效钻进与轨迹优化，是定向钻井的核心支撑‌。

4.10.3  孔内综合测试应符合下列规定：

1  声波测试、电磁波测试和成像测试段不得采用金属套管；

2  声波测试段钻孔内应充满冲洗液，且冲洗液浓度应满足其波速值小于试验段岩土层波速值；

3  成像测试段钻孔中的冲洗液应透明，当冲洗液透明度不满足要求时，宜采用清水循环冲洗或加澄沉剂澄清；

4  声波测试、电磁波测试和成像测试仪器的投放与提升参照4.10.2节有缆式测斜仪的相关规定。

条文说明：孔内综合测试通过优化测试环境与仪器操作，实现地层参数精准获取，是定向钻井的核心技术保障。

5  钻探实施

5.1  一般规定

5.1.1  钻探施工应严格按施工组织方案执行。

5.1.2  钻探实施包括施工准备、技术交底、轨迹控制、地层钻进、封孔等。

5.1.3  钻探设备、机具、仪器等应具备出厂合格证书或国家计量检定证书，并满足工程功能需求。

条文说明：本条文根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）：规定工程材料、设备必须符合国家质量标准，并提供质量证明文件。本条文旨在确保水平定向钻工程所使用的设备、机具和仪器的质量可靠、性能达标，以保障施工安全、精度，避免因设备缺陷导致钻探事故或质量缺陷。

5.1.4  钻探实施前应结合场地地质复杂程度、设计孔深、取芯取样与原位测试及试验要求，合理安排施工工期，保证钻探实施质量。

5.2  施工组织方案

5.2.1  制定施工组织方案前，应熟悉勘察任务书及作业的各项要求，进行现场实地踏勘，应调查了解以下内容：

1  钻探作业区的环境因素、施工条件、安全风险与职业健康危害，以及相关地质情况，包括区域地层、岩性、地质构造、地质条件及地下有害气体状况等，摸清地质、水文及地下障碍物情况及特殊地质（包括断层、溶洞等）对钻探的影响；

2  钻探作业区地形地貌、气象水文相关情况，包括地区历年降水量、历史最高水位、地下水动态和周期变化规律等；

3  钻探作业区以往地质勘探技术工作资料和痕迹情况，包括测量桩、采样点、封孔桩、物探、钻孔痕迹和遗留岩芯、硐口等；

4  钻探作业区周围的建（构）筑物距离及稳定性，地下管线（电力线路、通讯电缆、燃气管道、给水与排污管道等）的走向及埋深；

5  钻探作业区既有地下空洞、人防工程或其它地下工程（城市地铁等）及设施状况；

6  钻探作业区是否存在古墓、旧基础、废弃井筒等隐蔽障碍物；

7  钻探作业区上方高压输电线及钻探塔架起落范围内的障碍物情况；

8  施工现场水通、电通、路通和场地平整状况等；

9  施工对周边环境的影响，包括振动、噪声、泥浆排放、交通条件等。

条文说明：按《岩土工程勘察规范》GB50021的要求：钻探施工前应充分了解场地地质条件和环境因素；确保全面掌握作业区域的地质、环境、地下设施及施工条件，以制定合理的钻探方案，规避钻探施工风险，保障人员安全，减少对周边环境的影响。

5.2.2  钻探施工组织方案应包括以下内容：

1  任务来源和工程概况；

2  钻探目的与任务；

3  执行的相关规范、规程等技术标准；

4  人员和设备配置；

5  轨迹设计及钻探工艺、取芯取样与原位测试、试验内容；

6  进度计划及保证措施；

7  钻探质量保证措施；

8  文明施工、环境与职业健康、安全管理措施及应急预案；

9  预期成果。

5.3  施工准备

5.3.1  作业前应按照设计图纸测放出钻孔轨迹的中心线，确定开孔点，根据开孔点、中心线、钻探设备、安装方法、地形条件等因素确定场地面积和施工便道边界。

条文说明：本条按《工程测量规范》GB50026：中心线的平面误差≤50mm，采用全站仪或RTK定位开孔点定位坐标与设计图纸偏差≤20mm；地面标记采用十字交叉法（木桩+红漆）。通过对钻探场区合理规划确保钻探设备安装、材料堆放和施工通道的设置符合安全、高效作业要求。

5.3.2  应根据施工组织方案的平面布置图确定各功能区位置，做好围挡、安全标识和交通疏导工作。

条文说明：本条文中的功能区一般分为（1）钻探作业区；（2）材料堆放区：套管、钻杆等分类存放区；（3）泥浆处理区。通过科学分区、规范围护和明确标识，保障作业有序进行，同时确保施工区域及周边人员、车辆的安全，减少对公共环境和交通的影响。

5.3.3  施工作业场地应符合下列规定：

1  场地位于高压线附近应满足安全距离要求，避开影响机具吊装的障碍物；

2  作业场地宜单独围挡，避免交叉作业，钻孔位置必须避开地下管线及地下构筑物等设施；

3  场地应平整硬化、地基承载力应满足钻机、净浆系统等大型设备的荷载要求，四周宜修砌排水沟；

4  在河滩或山谷中修建场地时，场地需要与水流保持一定距离，并做好泥浆池防渗措施。在洪水、暴雨季节，应有防护措施；

5  在陡崖、陡坡体（下）修建场地时，应清除上方的危石，确保施工安全；

6  在自然条件恶劣的地区，冬季施工时宜修建保温棚，并做好保温、通风措施；

7  泥浆池开挖完成后，宜在泥浆池表面铺防渗材料防止冲洗液渗漏；

8  修建场地应节约用地，施工结束后应进行自然环境恢复。

5.3.4  钻探设备的安装应符合以下规定：

1  安装钻机时，辅助起吊臂需保持锁死状态，起吊臂下严禁人员逗留；

2  钻机各系统组件齐全无损，安装后应检查机械传动、液压回路、电控、循环管路等系统连接情况，确保连接稳固；

3  钻机应安装在设计轨迹延伸线的起始位置，钻机动力头的中心轴应与设计轨迹延伸线重合；

4  将钻机用地锚螺栓固定，且应满足在钻机最大推拉力作用下不发生移位；

5  钻机前端与斜立的孔口工作面有足够的距离，为孔口管与孔口装置的安装提供足够的空间；

6  钻机安装要做到周正、水平和稳固，并使钻塔天车、立轴中心和钻孔中心三点必须处在同一直线上。

条文说明：本条文规定了钻探设备安装的技术要求和安全标准，旨在确保钻机安装稳固、定位准确，保障施工安全和钻孔质量，防止因安装不当导致设备损坏、孔斜超标或人身伤害事故。（1）起吊作业：起吊臂液压锁必须处于锁死状态，并设置机械限位装置；起吊半径内；设置警戒区（≥1.5倍臂长），专人指挥。（2）地锚设置要求：数量不少于4个（对角布置）；抗拔力≥1.5倍钻机最大反力。结合地区钻探经验，安装完成后宜空载试运行30分钟，确保机具安装稳固。

5.3.5  钻探施工前应安装水平孔孔口装置。

条文说明：本条文中孔口装置的装置的安装：一般山地钻孔可参照《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》执行；在瓦斯突出区域或高压水层施工时，可参照《煤矿安全规程》及相关文件，孔口需安装防喷装置。孔口装置主要包括孔口套管、高压阀门、孔口防喷帽、钻杆控制器及孔口三通等（如图5.3.5-1）。

图5.3.5-1 孔口管与孔口装置示意图

5.3.6  其它机械设备的安装应符合下列规定：

1  其它机械设备应按施工组织方案布置平面图进行安装，保证各功能布局合理，冲洗液管路和电器线路规范有序；

2  安装和固定机械设备时不能应用锤直接敲击。连接螺栓应对称拧紧，管路连接应密封可靠。各零部件应按规定安装齐全、完好；

3  供电系统应符合规定，电缆线应架空或埋设，电器的引线必须绝缘，接地可靠，应有漏电保护装置；

4  电气设备、照明设施应放在干燥、清洁的地方，严防油、水和杂物侵入；

5  零配件和钻探工具应摆放有序，不影响钻探取芯操作和岩芯摆放。

5.3.7  对现场试验设备的检查校准应包含以下内容：

1  检查各类测试仪器的电源；

2  检查信号传输、记录是否正常；

3  在地表对各类测试仪器进行校准；

5.3.8  施工作业前需要重点检查的其它内容：

1  各仪表是否正常显示；

2  机械各油管、水管是否畅通，是否有泄漏现象；

3  各电路是否正常工作，是否有漏电现象，是否有钻机接地等安全措施；

4  钻杆丝扣是否清洁完好，是否发生变形或损坏；

5  现场通讯是否畅通。

5.3.9  钻探施工前，对施工队伍进行技术交底应包含以下内容：

1  工程项目的特点、地质条件、岩性特征、地下水分布及埋深、地层复杂程度、施工要求与难点；

2  主要施工技术方案，采用的工艺、技术、重点环节与关键工序，特殊地质风险（如涌水、破碎带、溶洞等）的应对措施；

3  存在的环境不利影响与保护；

4  存在的危险因素、职业健康安全风险及预防；

5  应对突发事件的应急处置；

6  其它相关技术问题与注意事项。

条文说明：本条文旨在规范钻探施工前的技术交底内容，确保施工人员全面掌握工程特点、技术要求和风险防控措施，提高施工质量与施工作业安全性，减少因信息传递不全导致的工程事故或效率损失。

5.4  施工作业

5.4.1  钻探控向仪器选择宜符合下列要求：

1  对于埋深大、地面无通行条件的钻孔：无电磁干扰时，宜采用有缆地磁导向仪；有电磁干扰时，宜采用陀螺导向仪；

2  对埋深较浅的钻孔：无电磁干扰时，宜采用无线导向仪；有电磁干扰时，宜通过布设电缆圈制造人工磁场，采用有缆式导向仪。

条文说明：本条文针对不同钻孔条件和电磁环境，规定了钻探控向仪器的选型原则，以确保钻孔轨迹控制的精度和可靠性。具体说明如下：无电磁干扰时：优先选用有缆地磁导向仪，地磁导向仪通过测量地球磁场确定钻头方位，适用于深孔且无需地面通行条件。有缆设计可实时传输数据，提高控制精度。存在电磁干扰时：选用陀螺导向仪，陀螺仪基于惯性导航原理，不受电磁干扰影响，但成本较高且需定期校准。

5.4.2  钻孔施工轨迹控制精度应符合以下要求：

1  根据设计轨道，建立地面、孔内测量控制系统；

2  导向、控向使用的仪器、测具应经检查校正，精度应符合现行国家标准；

3  施工中应测量：钻孔轨迹垂直偏差、钻孔轨迹水平偏差、钻头深度和位置、钻头俯仰角、导向钻具的工具面角；

4  钻孔轨迹水平偏移量绝对值应≤1%孔深，垂直偏移量绝对值应≤0.5%孔深。轨迹偏离靶区和设计要求时应及时采取纠偏措施，必要时起钻更换钻具组合。

5.4.3  钻孔轨迹控制操作宜符合下列规定：

1  安装孔口定位导向套管，保证开孔定向准确；

2  钻机安装稳固，地锚固定牢靠，钻进过程中不产生钻机摆动和移位，确保“提升滑轮、回转器、孔口”三点一线；

3  使用刚性满眼钻具，利用扶正器（稳定器）与钻铤组合的稳斜钻具，保持钻杆柱在孔内居中，实现钻孔轴线保直；

4  每钻进10m宜进行一次钻孔轨迹校核，在特殊地层段可加密校核；

5  当倾角、方位角、深度等钻孔轨迹偏差超过规定时，应找出原因，并采取纠偏措施，更正记录报表；

6  应按下列要求记录相关导向数据：

1)  采用无线导向仪时，绘制钻孔轨迹平、剖面图；

2)  采用有缆式导向仪时，司钻员应定时观察计算机处理的随钻数据，并进行数据采集。

7  穿越软弱夹层、破碎地层、滑动断层等特殊构造时应对钻孔轨迹加密复测；

8  孔内测试时应对钻孔轨迹进行复测，钻孔终孔应对全孔终孔轨迹进行复测。

5.4.4  水平定向孔钻进应符合下列规定：

1  施工前钻机应进行试运转，时间不少于15min，确定机具各部分运转正常方可钻进；

2  第一根钻杆在进入点钻进时应轻压慢转、稳定进入点位置，符合设计入土角后方可继续钻；

3  钻进时，直线段轨迹测量计算频率宜每根钻杆一次；

4  控向员应及时将测量数据与设计值进行对比，引导司钻员调整钻孔轨迹；

5  钻进至既有管线或障碍物临近区域时，应慢速钻进并复核先导孔轨迹，测算与交叉管线或障碍物的距离，确认在安全许可范围后再恢复正常钻进；

6  定向孔纠偏应平缓，避免出现大的转角；

7  钻机操作人员在钻进过程中应及时记录相关信息，钻探施工现场记录表格应符合本规程附录E的规定。

5.4.5  复杂地层钻进应符合下列规定：

1  随时关注孔口返浆量情况及钻进参数情况，如有异常及时停钻；

2  钻进过程中遇相关特殊地层、相关异常时应及时记录。

条文说明：本条文中的复杂地层类型包括破碎带、流砂层、膨胀性黏土、溶洞、高压含水层等，需详细记录其深度、厚度及特征。复杂地层钻进前应充分收集地质资料，制定针对性预案，强调动态化、精细化施工管理。

5.4.6  涌漏和破碎带钻进应符合下列要求：

1  发现孔口返浆量增加或减少要及时查明原因；

2  确定钻遇涌水地层时，应立即关停钻机和泥浆泵，同时关闭开孔点止水装置。

5.4.7  岩溶地层钻进应符合下列要求：

1  发现孔口返浆量减少要及时查明原因；

2  确认为钻遇岩溶地层时，应立即关停钻机和泥浆泵。

5.4.8  孔内异常情况的处理应按第6章的相关规定执行，处理成功后，可继续钻进施工。

5.5  钻孔取芯

5.5.1  各勘探对象的岩芯采取率应满足勘探任务书的要求，并符合表3.0.5的规定。

5.5.2  对滑面、滑带、破碎带、卸荷带、软弱夹层、岩体裂隙等需重点查明部位，应连续取芯。

5.5.3  钻进回次进尺需根据岩土地层情况、钻进方法及工艺要求、工程特点等确定，应符合下列规定：

1  满足鉴别厚度小于0.2m的薄层的要求；

2  在黏性土中，回次进尺不宜超过2.0m；在粉土、饱和砂土中，回次进尺不宜超过1.0m，且不得超过螺纹长度或取土筒(器)长度；在预计的地层界线附近及重点探查部位，回次进尺不宜超过0.5m；采取原状土样前用螺旋钻头清土时，回次进尺不宜超过0.3m；

3  在软质岩层中，回次进尺不得超过2.0m；在破碎岩石或软弱夹层中回次进尺应为0.5m~0.8m；

4  回次最大长度不应超过岩芯管或取样管长度。

说明：本条文规定了钻进回次进尺的控制要求，旨在确保岩土取样的完整性、地层鉴别的准确性，并提高钻探质量和安全性。回次进尺的确定需综合考虑地层特性、钻进方法、工程需求等因素。在工程地质勘察中，某些薄层（如软弱夹层、破碎带）可能对工程稳定性产生重要影响，需精确识别其位置和厚度。由于破碎带或软弱夹层岩芯易损耗，回次进尺应足够小，确保薄层不被遗漏或混淆，确保地质编录准确性。

5.5.3  取出的岩芯应按钻进回次先后顺序排列装箱，每回次之间用岩芯牌隔开，岩芯牌内容填写齐全并做好防水，柱状岩芯和岩芯箱按要求编号及保存。

5.5.4  岩芯标记应按下列程序进行：

1  岩芯在脱离岩芯管前应做出定向标记。

2  岩芯取出后根据岩芯上的定向标记正确摆放。

5.5.5  岩芯样品应密封保存，按钻进回次先后顺序排列，注明样品名称、岩性类别、取样时间、取样孔深、取样人、是否进行特殊处理措施等；原状样品在运输和保管过程中不应日晒、雨淋和融冻，保持密封，不应扰动；样品保留时间应根据勘探任务书要求确定。

5.6  终孔验收

5.6.1  钻孔完工后，应按单孔或工程项目进行验收。根据勘探任务书要求，逐条逐项进行检查和评定，终孔验收应符合以下规定：

1  验收应由钻探负责人与勘察项目负责人组织相关人员进行。

2  验收应在钻孔成孔和钻孔试验与测试结束后，相关设备未撤离前进行。

3  对验收不合格钻孔应根据不合格指标的类型和性质，采取相应补救措施或返工，并应重新组织验收，直至验收合格。

4  对经过补救后，仍未达到设计要求的钻孔，应予以报废。

5  验收应形成钻孔验收表，并由验收人在表上签署验收意见并存档。

5.6.2  定向孔质量评价应包括岩芯采取率与岩芯整理、钻孔弯曲与测量、简易水文观测、孔深误差与校正、原始报表和封孔等。

5.6.3  钻孔终孔后，应按照勘探任务书要求及时进行封孔，隔离钻孔所穿过的含水层，防止地表水对地下水的污染。

5.6.4  应及时拆除施工的设备、仪器、各种设施、临时装置、标识标牌、警示标志等，清理现场各类杂物等。

5.6.5  钻孔施工结束后的场地清理恢复应符合本规范7.3节的规定。

6  事故预防与应急处置

6.1  护壁堵漏

6.1.1  钻孔护壁堵漏方法应根据岩层情况、堵漏工具、地下水情况和护堵材料进行选择。常用护壁堵漏方法及适用范围应符合表6.1.1-1的规定。

表6.1.1  护壁堵漏方法及适用范围

| 护壁堵漏方法 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 泥浆 | 高渗透砂层、砾石层、破碎煤层以及其他存在微裂缝的地层堵漏 |
| 水泥灌注 | 细微的裂缝或孔隙引起的漏失，中等以上漏失地层，地下承压水及地下水流动不大的情况 |
| 冻胶泥浆及化学絮凝 | 钻孔承压、孔隙水较大、涌水、漏失及溶蚀性地层，水泥浆灌注难以结石的情况 |
| 套管隔离 | 胶结性差、极严重松散或破碎地层，溶洞、大裂隙、破碎带等严重漏失层地层或不稳定地层 |
| 复合堵漏法 | 破碎、坍塌、漏、涌、喷现象同时出现的极复杂地层，单一堵漏方法很难奏效，需多种方法并用才能解决的情况。处理该类复杂地层的原则是“先治涌、喷，后堵漏，再护壁” |

6.1.2  泥浆护壁堵漏应符合下列规定：

1  根据岩层情况选用不同类型和性能的泥浆时，应符合本标准第6.1.1条的规定。浅孔微漏和小漏地层，在不影响正常钻进的情况下，可顶漏钻进。当钻孔冲洗液漏失时，应降低泥浆密度，当孔壁坍塌时应增加泥浆密度。

2  轻微漏失的岩层宜选用随钻泥浆护壁堵漏。可调整泥浆性能，提高泥浆黏度，在冲洗液中加入堵漏材料，采取随钻堵漏的方法，并适当降低泵量，降低泥浆系统循环压力。

3  中等漏失的岩层宜在泥浆中添加高分子化学处理剂、高黏度泥浆或随钻堵漏材料。

4  当岩层既塌又漏时应采用密度较大的泥浆，同时应严格控制泥浆失水量，防止坍塌。

条文说明：钻孔漏失程度，根据冲洗液从孔口返出的液量占泵入液量的百分比，可按表6.1.1确定。

表6.1.1  漏失程度分级表

| 漏失级别 | 轻微 | 小 | 中等 | 大 | 严重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 返出量占泵入量的比例λ（%） | λ＞85 | 85≥λ＞60 | 60≥λ＞30 | 30≥λ＞0 | 0 |

泥浆的性能调整是护壁堵漏的关键。堵漏措施旨在维持孔壁稳定，防止进一步坍塌或漏失。

6.1.3  水泥灌注护壁堵漏应符合下列规定：

1  对裂隙不大，中等以上漏失地层，宜灌注水泥堵漏。

2  细微的裂缝或孔隙引起的漏失，地下承压水及地下水流动不大的情况宜采用纯水泥浆堵漏。

3  中等漏失且钻孔承压、孔隙水较大、涌水、漏失及溶蚀性地层，宜采用注入水泥浆+速凝剂或水泥砂浆堵漏。

条文说明：水泥灌注堵漏应注意材料的适用条件，纯水泥浆适用于静态地下水条件，而水泥砂石浆适用于动态地下水或溶蚀性地层。水泥灌注的固结效果较好，但需注意固结时间较长的问题。

6.1.4  冻胶泥浆及化学絮凝护壁堵漏应符合下列规定：

1  采用冻胶泥浆堵漏成功后，应采用低固相泥浆护壁钻进。

2  在钻孔承压大、涌水漏失及溶蚀性地层宜采用黏土、高分子化学絮凝剂堵漏。

6.1.5  套管隔离护壁堵漏应符合下列规定：

1  套管隔离护壁堵漏宜采用钢制套管隔离。

2  使用套管隔离堵漏时，应确保管道接口平整，严格按照施工规范操作。

6.2  孔内事故的预防和处理

6.2.1 钻具卡钻、埋钻、烧钻事故的预防和处理，应符合以下规定：

1  卡钻：。

- 应提前做好孔内卡钻的预防措施，钻探过程中按照规定操作，及时发现并处理孔内异常。

- 孔壁坍塌卡钻时可用强力回转、起下钻法、套铣打捞法、增加冲洗液压洗孔法进进行处理。

2  埋钻：

- 钻孔穿过松散破碎、轻易坍塌的岩层或流砂层时，需根据6.1.1中的规定采取有效的护壁堵漏措施。

- 应经常检查泥浆的性能指标，污染后必须实时更换崭新泥浆，循环槽、水源箱、沉淀箱等应经常清理。

- 应保持水泵有足够的泵量、泵压。提钻前，应先冲孔，使孔内岩粉摈弃明净，待提出机上钻杆后，方能停泵。

- 钻具在孔内时不能中断冲洗液循环。修理水泵时应把钻具提出。

- 发生卡钻跑钻、断钻杆等事故时，应保持冲洗液能循环。

3  烧钻：

1） 应保证水泵送水、冲洗液循环正常。

3） 钻井过程中岩石由硬变软，钻速突然加快时，要控制钻速，减小钻压。

4） 钻进软岩层时，要适当控制钻进速度，防止大量岩粉不能及时排除而引起烧钻。

5） 发生烧钻事故，必须立即停止钻进。

6） 发生烧钻事故后的，应更换损坏的钻具后重新钻进。

条文说明：卡钻、埋钻和烧钻是钻探中常见事故。卡钻：孔内掉块或孔壁坍塌引发的取芯钻具、螺杆钻具、液动锤、测斜测试仪器卡阻等情况。埋钻：在钻孔施工过程中，钻具在孔内被岩粉、钻粉沉埋或被孔壁坍塌物、流砂等埋住，导致不能转动、提升，也不能通水的情况。烧钻：在钻探施工过程中因钻进参数不当、冷却润滑不足等原因引起钻具因过热而受损的情况。

施工中，以做好预防措施为第一要务。处理卡钻、埋钻、烧钻事故时，宜根据实际情况选择合理的处置方式。

6.2.2  钻具事故的预防和处理，应符合以下规定：

1  定期检查钻具，确保钻具的完好性和安全性。

2  严格执行操作规程。

3  定期对钻具进行保养。

4  发生钻具事故后，应立即停止钻进，更换损坏的钻具后重新钻进。

条文说明：钻具事故是指钻杆、钻铤、各种工具接头及辅助工具在孔内发生的折断、滑扣和断扣等事故，多因设备疲劳或操作不当引起。定期检查、保养钻具及严格执行操作规程是预防的关键。

6.2.3  套管事故的预防和处理方法按表6.2.3-1执行：

表6.2.3  常见套管事故及处理方法

| 套管事故类型 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 套管偏斜 | (1)套管下入后偏斜，可将套管柱外提段距离，扭转一定角度再下。下定后，用仪器测量其弯曲度，如符合要求，则可将管柱固定，如弯曲度仍然很大，必须将管柱提出孔外，纠正孔斜后，重新下入； (2)下套管跑钻时，特别是在钻孔较深时，应该及时捞出事故套管，更换墩弯或墩坏部分套管。 |
| 套管掉落 | (1)掉落的套管上端的丝扣完好，而且也不歪斜，可根据掉落的深度从孔口补充套管，在孔内直接连接； (2)掉落的套管上端丝扣损坏，应起拔所有套管，打捞掉落套管后重新下入。 |
| 套管脱节和错动 | 应将套管全部拔出，重新下入；无法拔出时，可采用套管对接技术处理。 |
| 套管折断 | (1)可用套管公锥或捞管器打捞出折断的套管，再重新下入； (2)如果折断的套管难以起拔，可用同径套接、或同径座接等方法处理； (3)如折断的套管较深，宜起拔所有套管后重新下入；若允许换径的，可下入小一级套管。 |

条文说明：套管事故是指在钻探施工过程中，套管因各种原因未能正常发挥作用，导致的一系列事故，包括偏斜、掉落、脱节和折断等。处理方法需根据事故类型灵活选择。

6.2.4  预防和处理孔内事故的注意事项：

1  机台现场应配备常用的丝锥、可退式打捞筒（矛）、强磁打捞器、割管器、专用磨铣工具等事故处理工具；

2  应定期对钻机卷扬机与钢丝绳、钻探管材钻具、打捞绳索（或钢索）及打捞矛等进行检查，及时排除隐患；

3  钻孔施工应合理选择钻进参数，适当控制钻压，防止钻孔急剧弯曲产生键槽；

4  使用和维护好冲洗液。在每回次结束后，可适当延长冲洗冲孔时间，保持孔内清洁和孔壁稳定；孔内事故处理过程中，应保持冲洗液循环；

5  钻进复杂地层时，应避免快速起钻引起的孔壁失稳坍塌。每趟起钻后，应对螺杆钻具进行检查维修和保养；

6  水平钻进过程中，注意观察可能引发事故的各种征兆，发现孔内异常，要及时解决问题。

条文说明：制定事故预防及处理预案、配备专用工具及定期检查设备是预防孔内事故的基础。施工中需合理选择钻进参数，保持孔内清洁，并注意复杂地层的特殊处理要求。这些措施有助于提高施工效率和安全性。

6.3  止水与泄水

6.3.1  在既有地下空间实施水平钻探，应做好作业现场地面排水系统。应保持作业现场排水设备性能良好，能及时将场地内积水排出。

6.3.2  水平钻进中出现涌水和透水情况的处理，应符合以下规定：

1  水平钻进中发生少量涌水，可利用高压泥浆泵平衡孔内涌水压力，继续钻进；

2  涌水量较大，明显影响钻进作业时，应将钻杆拉出，及时中断钻进作业；

3  可加大钻进泥浆密度，抵御和封堵涌水或透水的通道；

4  可对钻进液的粘度、过滤性和抑制性参数进行调整，以达到降低透浆和涌水的效果；

5  可使用水泥浆、胶水等临时封堵涌水点；

6  如果无法直接封堵涌水点，宜采用孔内阻隔装置和孔口涌水导流装置疏泄。

6.3.3  常用止水材料及适用范围应符合表6.3.3-1的规定。

表6.3.3-1  常用止水材料适用对比表

| 材料名称 | 适用条件 |
| --- | --- |
| 套管 | 松软土层或者破碎地层 |
| 黏土 | 水压和水流不太大的地层，裂隙、岩溶和松散岩层 |
| 水泥 | 除基岩破碎带外的水压和水流不太大的地层 |
| 沥青 | 水压和水流不大的浅孔、坚硬岩层、永久性止水 |
| 牛皮 | 潜水和高压的承压水、孔壁完整的换径处及深孔止水 |
| 橡胶 | 完整基岩钻孔、暂时性止水 |

条文说明：水平钻孔止水和泄水方法应根据钻探的目的、地质条件以及施工条件来决定。根据不同的地层采用不同的材料选择合理的止水与泄水方法，可以有效提高钻探工作的效率和准确性。

7  环境保护

7.1  实施前的环境保护

7.1.1  钻探实施前，应加强环境因素调查，识别环境敏感因素，诸如地下管线与水源地分布、施工对动植物栖息地的潜在影响、已登记的古树名木和文物保护范围等。

条文说明：钻探施工前开展现场实地踏勘，对钻探施工区域的环境因素进行调查，加强。地下管线若遭破坏，会引发燃气泄漏、供水供电中断等严重问题；水源地受污染，将直接威胁居民饮用水安全。施工若对动植物栖息地造成破坏，会影响生物多样性，损害古树名木和文物更是对历史文化资源的破坏。通过全面识别环境敏感因素，能提前制定应对策略，避免施工对环境造成不可逆影响。

7.1.2  钻探实施方案中应采用环境保护措施，选择先进的钻探技术、工艺方法以及新材料，以实现高效、节能、降耗、减排、环保，减轻勘探活动对环境的负面影响。同时，钻探实施方案应分析项目危险源监控预防措施、火灾爆炸事故应急处置程序、突发环境事件及其后果。

条文说明：本条的规定是从源头上降低勘探活动对环境的负面影响。高效的技术可缩短施工周期，减少能源消耗与污染物排放；节能、降耗技术符合可持续发展要求。

7.1.3  宜通过宣传教育和培训等，强化勘探施工人员的生态环境保护意识。

条文说明：勘探施工人员是一线作业者，其生态环境保护意识直接关系到各项环保措施的落实效果。通过宣传教育和培训，能使施工人员深入理解生态环境保护的重要性，掌握环保知识与技能，在施工过程中自觉采取环保行动，保障环境保护工作的顺利开展。

7.2  实施中的环境保护

7.2.1  实施中的环境保护宜坚持“绿色”全过程覆盖原则，将绿色环保意识和行动贯穿于勘探活动的全过程、全方位、各环节、各工序，最大限度地减少对生态环境的负面影响。

7.2.2  实施中的环境保护应遵循生态原理和生态经济规律，节约资源和能源，避免、消除或减轻对生态环境的污染和破坏，使生态负效应最小化。

条文说明：遵循生态原理和生态经济规律，能实现资源和能源的合理利用，降低勘探活动对生态环境的破坏。节约资源和能源，既能降低勘探成本，又符合可持续发展的要求。通过避免、消除或减轻对生态环境的污染和破坏，可将生态负效应降到最低，实现经济效益与环境效益的双赢。

7.2.3  实施清洁生产应符合下列规定：​

1  应从资源能源利用、勘探装备与作业流程、钻进工艺、泥浆污染物的产生与废弃物的处理及环境管理等方面，实施清洁生产和污染物的全过程控制。​

2  宜采用资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备。​

3  宜采用有利于资源利用和保护环境、防止污染的钻探方法及工艺技术，提高资源利用水平。

4  应采用环保无害型冲洗液，使用环保型泥浆材料和处理剂。​

5  应保持勘探作业现场清洁干净、工具管材摆放有序。

条文说明：从资源能源利用、勘探装备与作业流程等多个方面实施清洁生产和污染物的全过程控制，可确保勘探活动的每个环节都符合环保要求。通过对每个环节的严格把控，减少污染物的产生和排放，实现清洁生产。

7.2.4  安装座落钻孔套管时，应有效隔离地层与套管之间的环空间隙，规范使用套管鞋，并封闭孔口管，防止换径后在钻进过程中冲洗液过量渗入地下水系统。

条文说明：地下水一旦受到污染，治理难度大、成本高。采取这些措施能有效保护地下水资源。

7.2.5  钻探作业现场地面应进行防渗处理，防止油液渗透污染地表。

条文说明：油液中含有的有害物质会对土壤和水体造成严重污染，破坏生态环境。防渗处理能有效避免油液泄漏对环境的危害。

7.2.6  宜使用冲洗液不落地和固相净化控制系统，实现冲洗液不落地，减少或避免冲洗液直接污染地表环境。通过专用设备和工艺技术净化冲洗液，分离岩粉和钻渣，及时清除冲洗液中的有害固相（岩粉），净化后的冲洗液可再利用。施工期间所产生的生活污水和机械冲洗废水严禁直接排入地表水体。

条文说明：施工期间产生的生活污水和机械冲洗废水若直接排入地表水体，会造成水体污染，危害水生生物的生存和人类健康，因此严禁直接排放。

7.2.6  施工期间噪声控制应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523）的规定。

7.3  实施后的环境保护

7.3.1 钻探施工结束后，应按勘探任务书要求及时规范封孔。

7.3.2 应及时清理施工现场的生产管材、工器具、剩余的冲洗液处理剂以及生活生产垃圾。

7.3.3 钻孔终孔验收后，结合钻探现场实际，应对场地的冲洗液池、循环槽、沉淀池（等）坑恢复平整，清除现场遗留的油污、废浆液等污染物。对可能产生污染的岩粉岩屑应进行固化或无害化处理。

7.3.4 设备撤场后，应对勘探现场进行环境恢复与治理。

条文说明：环境恢复治理时，应坚持“因地制宜、注重实效”“自然修复和人工修复相结合”的原则，可根据施工场地的实际情况，采用必要的工程技术手段，选择合适的恢复治理方法，提高治理效果。场地恢复平整时不应产生新的挖损破坏，实现生态环境的有效恢复。

8  数字化与信息化

8.1  数据采集与管理

8.1.1  钻头位置、轨迹、姿态等信息的实时采集与监测，可采用数字化导向系统，并根据监测结果进行动态调整。

1  数字化导向系统应具备高精度定位、实时监测、轨迹纠偏等功能。

2  利用数字化导向系统，实时采集并监测钻头的位置、轨迹、姿态等信息，并与设计轨迹进行对比。

3  根据监测结果，及时调整钻进参数，确保钻孔轨迹符合设计要求。

条文说明：数字化导向系统为钻头位置、轨迹、姿态等信息的实时采集与监测提供了有力支持。系统具备的高精度定位、实时监测、轨迹纠偏等功能，可保障钻探施工按照设计要求进行。高精度定位能实时确定钻头的位置，实时监测便于及时掌握钻头的动态，轨迹纠偏则可在发现偏差时迅速调整，避免钻孔偏离设计轨迹。

8.1.2  钻进参数、泥浆性能、孔壁稳定性等数据的实时采集与监测，可利用传感器技术，以此确保施工安全与质量。

1  应在钻杆、钻头、泥浆循环系统等关键部位安装传感器，用于实时采集并监测钻进参数、泥浆性能、孔壁稳定性等。

2  对监测数据进行分析与处理，以便及时察觉施工过程中存在的安全隐患和质量问题。

3  根据监测结果，及时对施工方案作出调整，确保施工安全和质量得以保障。

8.1.3  数据采集工作应严格符合相关规范要求，确保数据具备准确性、完整性与可追溯性。

1  宜制定详尽的数据采集方案，明确采集方法、精度要求、质量控制措施等内容。

2  应对采集的数据进行现场检查与复核，确保数据真实可靠。

3  应建立数据采集日志，记录采集时间、地点、人员、设备等信息，实现数据的可追溯。

8.1.4  数据管理应符合下列要求：

1  应建立统一的数据管理平台，实现数据的集中存储、管理以及共享。

2  数据管理平台应具备数据入库、查询、统计、分析、可视化等功能。

3  应建立数据安全机制，对数据进行分级分类管理，并采取必要的安全防护措施。

条文说明：数据管理对数据的有效利用和保护至关重要。建立统一的数据管理平台，实现数据的集中存储、管理与共享，可避免数据的分散和混乱，提高数据的利用效率。不同部门和人员可通过平台方便地获取所需数据，促进信息流通。

8.2  信息化应用

8.2.1  宜建立信息共享平台，实现各方信息的实时共享与协同工作。

1  信息共享平台应兼容数据管理平台，同时具备项目管理、任务变更、文档管理、进度管理、质量管理等功能。

2  信息共享平台应支持多种终端设备的访问，方便用户随时随地获取信息。

3  信息共享平台应具备在线协作功能，方便各方进行沟通和交流。

8.2.2  信息共享平台应具备权限管理、版本控制、在线协作等功能。

1  权限管理方面，应针对不同用户设置不同的数据访问权限，确保数据的安全性与保密性。

2  版本控制方面，应对文档进行版本管理，记录文档的修改历史，方便用户追溯和回滚。

3  在线协作方面，应支持多人同时在线编辑文档、评论和批注，提高协作效率。

9  技术成果

9.1  原始资料

9.1.1  填写钻探记录表应在钻探过程中同时完成，记录回次进尺、孔深、岩芯长度、钻具总长、机上余尺、钻进参数、冲洗液量与地层变化情况、涌水或漏失情况、钻进效率、机械状况、孔内异常等。

条文说明：钻探记录表是钻探过程中最基础的原始资料，应在钻进过程中同步完成记录，以确保数据的实时性和准确性。

9.1.2  钻探记录表应按附录E规定的内容和格式由编录员及时在现场填写，并符合下列规定：

1 现场的岩土鉴别和描述应符合国家现行规范、标准规定。

2 记录内容应准确、齐全、字迹清晰。

3 原始记录不得涂抹修改，误写处可用横线划去后在旁边更正。

4 钻探原始记录资料应有钻探班长、编录员及工程技术负责人或检查人签字。

条文说明：本条规定了钻探记录表的填写标准和复核要求。编录员需在现场及时填写记录表，并符合《岩土工程勘察规范》（GB 50021）的相关要求。签字确认环节是为了明确责任，确保记录的真实性和可靠性。

9.1.3  原始资料包括但不限于下列内容：

1  勘探任务书或勘察纲要、合同。

2  钻探工程技术设计（包括设计变更）文件、施工组织方案、阶段性工作总结、完工技术工作总结等。

3  安全技术交底记录，开钻前安全、工程技术等方面的要求或说明。

4  钻探记录表：

- 施工参数记录，钻进技术参数、钻具等；

- 岩土层情况描述，岩土名称、颜色、结构、风化程度、裂隙情况，取样位置等；

- 定向钻进记录，定向钻进中的钻进参数、顶角和方位角；

- 冲洗液记录，冲洗液配置与性能指标、维护与使用等情况；

- 钻头和扩孔器记录，钻头和扩孔器在不同地层的使用效率及磨损情况；

- 简易水文观测，水位、涌水、涌砂情况等；

- 孔内事故及其处理记录，孔内事故现象、处理方案、过程和结果等。

5  现场测试记录表，随钻测量、孔内综合测试等过程记录。

6  新技术试验记录表，记载新设备、新工艺、新技术、新材料等现场试验数据等。

7  其他，如开钻前安装验收检查、施工过程质量检查、封孔、孔内遗留物记录等。

条文说明：原始资料是钻探工作的基础依据，本条规定涵盖了钻探全流程的核心数据，是技术成果编制和质量控制的重要支撑。特别强调了新技术试验和孔内事故记录的保存，为后续技术改进提供参考。

9.2  成果资料编制

9.2.1  编制成果报告前须对原始记录资料整理、检查、综合分析，确认无误后方可使用。

9.2.2  确保成果报告依据可靠，内容详实准确、数据无误、图表清晰、重点突出，结论依据充分、建议合理。

9.2.3  钻探成果报告包括下列内容

1  工程概况与地质条件概述。

2  勘探任务书完成情况。

3  钻孔技术成果资料：

- 钻探记录表；

- 现场测试记录表；

- 综合成果柱状图；

- 钻孔结构剖面图、钻孔弯曲曲线图、钻孔轴线轨迹剖面图和水平投影图等；

- 施工现场、开、终孔及岩芯彩色照片；

- 钻探数字化成果。

4  钻探工艺技术总结。

5  施工中遇到的技术问题及解决方法。

6  新技术试用情况。

7  环保、质量、职业健康安全情况。

8  钻探信息化建设情况。

条文说明：本条对钻探技术成果的组成作了规定，并强调了现场影像资料的留存。完备的钻探资料为勘察单位的室内资料整理提供依据，亦是保障勘察报告甚至工程质量的重要措施。

附录 A  水平钻探设计书

第一章 项目概述

项目背景与目的（工程需求、地质目标等）

项目位置与范围

设计依据（技术标准、法规要求等）

第二章  地质与工程条件

地质概况

地层结构与岩性（垂向/水平方向变化）

构造特征（断层、裂缝、倾角等）

工程难点

潜在风险（井壁稳定性、漏失等）

水平段轨迹控制要求

第三章  钻探设计

本章节内容应包含：钻孔结构设计、井径与套管程序、井眼轨迹参数（造斜点、造斜率、靶窗尺寸等）、钻探工艺、钻具组合（BHA设计、导向工具选择）、钻井液体系（性能要求、防塌防漏措施）、轨迹控制技术（随钻测量/LWD/MWD方案）、终孔方案。

第四章 设备与材料

设备选型（钻机扭矩、泥浆泵泵压等参数匹配）

下工具清单（马达、测量仪器等）

套管及固井材料

第五章  施工计划

分阶段进度安排（直井段、造斜段、水平段）

关键节点控制

第六章  安全文明施工与环境保护

危险源辨识及预防控制措施

施工安全措施

应急预案

环境保护（岩屑处理、废液回收、场地恢复）

第七章  质量与风险控制

质量控制指标（井径、轨迹误差等）

风险预案（卡钻、井涌等应对措施）

第八章  技术交底

其他   附件

地质剖面图、水平轨迹设计图

设备技术参数表

附录B  水平定向孔孔身轨迹设计

B.1  设计水平定向孔孔身轨迹的目的是指导钻探施工，便于对钻孔实际轨迹进行控制。

B.2  水平定向钻探施工过程中，钻孔的垂直孔深、水平位移和中靶距离3个指标数据，均应基本与设计数值吻合才行，偏距过大则不能满足中靶要求。

B.3  通常把孔身轨迹设计在垂直平面内（只有顶角变化而无方位变化）、水平面 内（只有方位角变化而无顶角变化）。

B.4  孔身轨迹有多种形式，最常用的有直线——曲线（增斜）型和直线——曲线 （增斜）——直线（稳斜）型两种。

B.5  垂直平面内定向孔设计计算

1  直线——曲线（增斜）型孔身轨迹

已知开孔顶角θ0，造斜点孔深L1，靶点垂深H，水平位移S，求解曲线段顶角增量γ，平均造斜强度i，曲线段弧长L2，中靶孔深L（如图B.1所示）。

图 B.1    直线—曲线（增斜）型孔身轨迹计算图

其计算公式如下：

1）  曲线段顶角增量γ(公式推导从略)

2） 曲线段平均造斜强度 i( °/m)

3） 曲线段弧长 L2（m）

4） 曲率半径 R(m)

5） 钻孔中靶孔深 L（m）

2  直线—曲线(增斜）—直线（稳斜）型孔身轨迹

已知靶点垂直孔深H，水平位移S，开孔顶角θ0，曲线段平均造斜强度i，造斜点孔深L1，求解曲线段顶角增量γ，曲线段长度L2，稳斜段长L 和靶点孔深L（如图A.2）。

图 A.2  直线—曲线（增斜）—直线（稳斜）型孔身轨迹计算图

其计算公式如下：

1） 曲线段顶角增量γ(公式推导从略)

式  中：

2） 曲线段长度 L2

其中：

3） 稳斜段长度 L3

4） 靶点孔深 L

附录C  水平定向孔空间位置计算

C.1  水平定向孔施工过程中，必须随时对钻孔的空间位置进行计算或作图，以便 动态掌握孔身轨迹的变化情况并和设计轨迹比照。

C.2  当实际轨迹和设计轨迹相差较大时，应及时采取纠、造斜措施并最终满足中 靶要求。

C.3  假设某定向控制孔段 L 的空间形态如图B.1所示。

图中：

β—钻孔倾角

Δ а—实际方位与设计方位夹角增量

ΔX —L 在设计方向水平投影长度增量

ΔY —L 在水平面上偏离勘探线长度增量 ΔZ —L 的垂深投影长度增量

C.4  平均角法（均角全距法）

此法认为：钻孔轴线上任意两测点间的测段为一条直线，将测段上、下两点 角度的简单平均值假设成为整个测段的顶角和方位角，钻孔轴线被认为与角（顶 角或方位角）成一切线，并覆盖测段全长。此法由于简便，计算不复杂，加之较 精确，因而在现场获得广泛应用。

平均角法（均角全距法）的计算公式见式（B-1）~ (B-3):

ΔX1 2  = ΔL1 2 sinθ1 + θ2  ● sin α1 +α2                                           （C-1）

2          2

、2  = ΔL1、2 sin ● cos                        （C-2）

ΔZ1、2  = ΔL1、2 cos                                     （C-3 ）

C.5  曲率半径法（又叫变角圆柱螺线法、柱面圆切法）

此法认为钻孔轴线上任意两测点间的测段为一条等变螺旋角的圆柱螺旋曲线，用它代表钻孔的真实轴线。此曲线具有球面圆弧形状平滑，可用圆周或球面 的一部分表示。螺线在两端点处与上、下两测点处的钻孔轴线方向相切，圆弧的 确定由两个方向的矢量和已知的两测点间的距离所给定。

曲率半径法的计算公式见式（B-4）~(B-6) :

ΔX1、2  =              （C-4）

（C-5 ）

ΔZ1、2   =                            （C-6）

C.6  最小曲率法

此法认为钻孔轴线上任意两测点间的测段为一段平面的圆弧，圆弧在两端点 处与上下两测点处的钻孔方向线相切。圆弧的确定也是由测段开始与末尾两个方 向的矢量和已知的两测点间的距离所给定。并用钻孔曲线段相对应部分的狗腿严 重性推导出来的一比例系数，平滑顶角与方位角适合钻孔轴曲线。

最小曲率法的计算公式见式（B-7）~(B-10)：

ΔX1、2   =             （C-7）

（C-8）

ΔZ1、2   =                      （C-9）

（C-10）

式 中：RF—是一个大于 1 且很接近 1 的修正系数，在全弯曲角δ足够小的 情况下，可近似认为 RF=1。

δ—两测点间的全弯曲角。

附录D  典型钻机能力表

表D.0.1  立轴式地质岩芯钻机钻进能力表

| 型 号 | XY-1 | XY-2 | XY-3 | XY-4 | XY-5 | XY-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻进深（m） | 100 | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 钻杆直径（mm） | Φ43 | Φ43-Φ53 |  | Φ53-Φ60 |  | Φ53-Φ63.5 |
| 终孔口径（mm） | Φ46 (Φ46.5） |  | Φ46-Φ56 (Φ46.5-Φ59.5） |  | Φ56 (Φ59.5） |  |
| 最大扭矩（kN·m） | / | / | / | 3.2 | 5.5 | 7.8 |
| 回转速度（r/min） | 142-570 | 118-585 | 165-470 | 101-1191 | 85-1232 | 80-1000 |
| 输入功率（kW） | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 |
| 说明：机械立轴式地质岩芯钻机钻进能力，依据Φ46（46.5）mm-Φ56（59.5）mm终孔口径 和配套钻杆在合理钻进工艺条件下所能达到的钻孔深度，系列标准定为100、300、600、1000、1500、 2000 ，对应分别用1、2、3、4、5、6序号来表示。 |  |  |  |  |  |  |

表D.0.2  全液压动力头式地质岩芯钻机钻进能力表

| 序列号 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻机型号 |  |  | YDX-1B | XD-2 | YDX-3L | XD—5A | HCDU-5 | XDL—6 |
| 钻进深 度（m） | Ф71mm钻杆 |  | 300 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|  | Ф89mm钻杆 |  | 50 | 200 | 700 | 700 | 1000 | 1300 |
| 钻孔倾角 ( ° ) |  |  | 45~90 | 45~90 | 45~90 | 45~90 | 45~90 | 45~90 |
| 钻进行程（mm） |  |  | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 3300 | 3500 |
| 最大扭矩（N·m） |  |  | 1120 | 1540 | 4257 | 2650 | 3600 | 3670 |
| 动力头转速 （r/min） |  | 一档 | 370～1100 | 40~460 | 138 ~ 190 | 30~420 | 0~388 | 65~420 |
|  |  | 二挡 | —— | 70~800 | 277~378 | 60~730 | 0~ 1240 | 110~730 |
|  |  | 三档 | —— | —— | 495~675 | 80~970 | —— | 150~970 |
|  |  | 四档 | —— | —— | 866~ 1182 | —— | —— | —— |
| 输入功率（kW） |  |  | 35.5×2 | 37 | 132 | 75 | 179 | 179 |
| 行走方式 |  |  |  | 拖车 | 履带 | 拖车 | 履带 | 履带 |
| 说明：液压动力头岩芯钻机是基本以N规格 ( Φ76mm、 Φ71mm绳索取芯钻杆）口径钻孔深度定 型的，系列标准定为300、600、1000、1500、2200、3500，对应分别用1、2、3、4、5、6、7序号 来表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.0.3  水平定向（HDD）钻机类型及钻进能力表

| 类 别 | 扭矩（kN·m） | 回拖力（T） | 对应标准配置钻杆规格（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 微型钻机 | 3以下 | 10以下 | Ø50 以下钻杆 |
| 小型钻机 | 3~ 18 | 10~40 | Ø50 、Ø60 、Ø73 、Ø76 、Ø83 以下钻杆 |
| 中型钻机 | 18~50 | 40~ 120 | Ø89 、Ø102 、Ø114 以下钻杆 |
| 大型钻机 | 50~ 120 | 120~400 | Ø127 、Ø140 钻杆 |
| 特大型钻机 | 120 以上 | 400以上 | Ø168 及以上钻杆 |
| 说明：依据钻机的扭矩和拖回力，非开挖铺管钻机（水平定向钻机）可分为：微 型钻机、小型钻机、中型钻机、大型钻机、特大型钻机。 |  |  |  |

附录E  水平定向钻探施工现场记录表

正面

水平定向钻探施工

钻 探 班 报 表                   钻孔编号：

工程名称;                                         年        月      日      自      时至      时       班             钻机型号：

设计孔深：           m       安装倾角：       安装方位角：            钻进方法：  □取芯钻进              泥浆泵型号：

| 工作时间 |  |  | 工作简述 |  | 机上余 尺(m) | 钻进（m） |  |  | 回 次 | 岩 芯（ m） |  |  | 钻具类型 和规格 |  | 钻进参数 |  |  | 钻 进 与 孔 内 情 况简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 | 至 | 计 |  |  |  | 自 | 至 | 计 |  | 自 | 至 | 计 | 规格 | 类型 | 压力 | 转速 | 水量 |  |
| 工 作 小 结 | 回次： |  | 时 间 小 结 | 钻进： | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出勤 人员 |  |
|  | 进尺： |  |  | 辅助： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 岩芯： |  |  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

反面

| 钻孔弯曲度测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔深 |  | 顶角 |  | 方位角 |  | 孔深 |  | 顶角 | 方位角 |
| 简易水文观测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔深 | 时间 |  | 涌水量 |  | 涌水压力 |  | 涌砂或其他异常情况 |  | 漏失情况 |
| 校正前 |  |  |  | 校正后 |  |  |  | 误差 |  |
| 孔内事故与处理记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

引用标准名录

1 《钻探工程术语》                          GB/ T9151

2 《地质岩芯钻探钻具》                      GB/T 16950

3 《矿井井下高压含水层探水钻探技术规范》    GB/T 24505

4 《土方机械水平定向钻机术语》            GB/T 25603

5 《城市地下空间与地下工程分类标准》        GB/T 41925

6 《工程勘察通用规范》                      GB 55017

7 《建设工程施工现场供电安全规范》          GB 50194

8 《岩土工程勘察安全标准》                  GB/T 50585

9 《城市地下空间规划标准》                  GB∕T 51358

10 《工程地质钻探规程》                      DZ/ T 0017

11 《定向钻探技术规程》                      DZ/T 0054

12 《水文水井地质钻探规程》                  DZ/T 0148

13 《地质岩芯钻探规程》                      DZT 0227

14 《地质岩芯钻探金刚石钻头》               DZT 0277

15 《绿色地质勘查规范》                      DZ/T 0374

16 《地质钻探孔内事故预防与处理技术规程》    DZ/T 0389

17 《地质钻探护壁堵漏技术规程》              DZ/T 0410

18 《建筑工程地质钻探技术标准》              JGJ87

19 《城市地下空间利用基本术语标准》          JGJ/T335

20 《绿色勘探技术规程》                      T/GRM 090

21 《煤矿坑道勘探用钻机》                    MT/T790

22 《煤炭地质钻探规程》                      MT/T 1076

23 《煤矿井下定向钻进技术规程》              NBT 10173

24  《工程勘察标准》                         DBJ50/T-043

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

2  条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”、或“尚应符合……的规定”；非必须按所指定的标准、规范或其他规定执行时，写法为“可参照……执行”。