附件

重庆市中心城区水篦子及臭气排查整治专项

行动实施方案任务分工表

| 重点任务 | 序号 | 主要内容 | 任务分工 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 |
| 开展水篦子清洗疏通专项行动 |  | 组建工作专班，分片区分时序开展重点区域水篦子清洗疏通工作，全面清洗水篦子表面油污和清掏内部淤泥、树叶、石块以及生活垃圾等，确保水篦子干净整洁和排水畅通 | 市住房城乡建委 | 市城市管理局 | 中心城区各区人民政府 |
|  |  | 建立运维机制，根据治理需求，构建水篦子日常维护、周期维护和雨季不定期维护的长效运维体系 | 市住房城乡建委 | 市城市管理局 | 中心城区各区人民政府 |
| 推进水篦子更新改造工程 |  | 推广适用技术，开展截污技术研究和适用技术推广，鼓励使用新材料、新技术，逐步更新老旧水篦子 | 市住房城乡建委 | 市城市管理局 | 中心城区各区人民政府 |
|  |  | 开展更新改造，结合中心城区人行道完善提升、易涝点改造、城市提升和老旧小区更新等工程项目，对水篦子进行更新改造 | 市住房城乡建委 | 市城市管理局 | 中心城区各区人民政府 |
|  |  | 合理制定改造方向，重点区域改造以截污为主，减少源头进入雨水管网垃圾，易涝点以优化水篦子布局和增加雨水边沟过流能力为主，确保安全度汛 | 市住房城乡建委 | 市城市管理局 | 中心城区各区人民政府 |
| 全面加强排水源头管控 |  | 全面摸清底数，系统排查重点区域地块内和临街商户等排水源头接入情况，形成动态清单 | 市住房城乡建委 | 市生态环境局、市经济信息委、市市场监管局、市交通局 | 中心城区各区人民政府 |
|  |  | 优化办理流程，严格落实优化营商环境深化排水接入改革工作要求，建立健全排水户分类制度，分级分类制定排水许可办理条件 | 市住房城乡建委 | 市生态环境局、市市场监管局 | 中心城区各区人民政府 |
|  |  | 加大办理力度，以存量排水户为基础，采用集中办理方式，推进排水许可办理 | 市住房城乡建委 | 市市场监管局、市交通局、市生态环境局 | 中心城区各区人民政府 |
|  |  | 强化违规治理，对排水户擅自接入、迁改市政管网或未取得排水许可证擅自排放污水，以及超标排放等违规违法排水行为，责令限期退出或依法查处 | 市住房城乡建委 | 市城市管理局、市交通局、市生态环境局、市市场监管局 | 中心城区各区人民政府 |
| 强化城市环境卫生治理 |  | 持续推行“门前三包”责任制，整治乱排、散排等暴露污水违法行为，重点查处直接通过水篦子或雨水井倾倒洗涤污水、泔水、厨余垃圾等行为 | 市城市管理局 | 市住房城乡建委 | 中心城区各区人民政府 |
|  |  | 强化城市道路清扫保洁和生活垃圾收运，规范生活垃圾箱桶设置，坚持生活垃圾及时收运、日产日清，杜绝将生活垃圾、枯枝败叶等杂物扫入水篦子 | 市城市管理局 | 市住房城乡建委 | 中心城区各区人民政府 |
| 加强城区化粪池监管工作 |  | 进一步落实化粪池管理责任，完善城区化粪池管理机制，定期维护化粪池井盖、导排管等相关设施 | 市城市管理局 | 市生态环境局 | 中心城区各区人民政府 |
|  |  | 规范清掏疏浚，推广实施机械化清掏作业，杜绝粪水外溢，减少臭气外溢 | 市城市管理局 |  | 中心城区各区人民政府 |
|  |  | 以商圈、广场、农贸市场、公园、车站及其他人员密集场所为重点，结合实际安装在线监控预警系统，加强城区化粪池排放气体监测，确保城区化粪池运行安全、规范 | 市城市管理局 | 市生态环境局 | 中心城区各区人民政府 |
| 推进排水管网臭气排查整治工作 |  | 聚焦城市排水管网臭气问题整治关键领域，按照“专群结合”的方式开展重点区域臭气排查整治工作，重点整治由于水篦子餐厨垃圾腐坏、管网系统淤积堵塞以及餐饮油烟违规接入管网等导致的臭气问题 | 市住房城乡建委 | 市生态环境局、市城市管理局 | 中心城区各区人民政府 |
|  |  | 强化技术支撑，根据实际需求开展现场监测工作，分析臭气源分布特征 | 市住房城乡建委 | 市生态环境局、市城市管理局 | 中心城区各区人民政府 |
|  |  | 坚持边查边改，建立动态问题清单，针对问题点位逐点核实、逐点处理、逐点销号 | 市住房城乡建委 | 市生态环境局、市城市管理局 | 中心城区各区人民政府 |