附件

2024年度建筑产业现代化示范项目实施计划

| 序号 | 项目名称 | 实施楼栋 | 建筑类型 | 装配率 | 示范面积 （万㎡） | 示范内容 | 建设单位 | 项目 所在地 | 实施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渝北区两路组团S07-1/05、S09-1/05、S12-1/04地块项目（S07-1/05地块） | 1#~4#楼 | 居住建筑 | ≥65% | 2.47 | 1.优化居住建筑的装配式结构体系，将常用的装配式剪力墙结构调整为装配式框架结构，采用灌浆套筒预制柱，减少模板用量和现场湿作业。 2.采用条板搬运机器人、防水机器人、数位靠尺等智能设备，提高施工质量及效率，改善施工作业环境。 3.公区墙面采用复合瓷砖饰面的装配式装修技术。 | 重庆林畔花园置业有限公司 | 渝北区 | 2023-2026 |